ООО «НЕФТЬИНВЕСТ» БИЗНЕС – ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 50 ТЫС. Т/ГОД Разработал: Бухтояров А.И. Г.Саратов Август 2005г.

Цель проекта

ООО «Столица» ставит перед собой  цель: построить нефтеперерабатывающий завод мощностью 50 тыс.т/год по сырью в г.Балашове, что позволит составить достойную конкуренцию фирмам, осуществляющим поставки нефтепродуктов с Рязанского НПЗ, Волгоградского НПЗ, а в районе г.Саратова, фирмам, осуществляющим  поставки из  Уфы и Самары.

Выбор места строительства обусловлен следующими факторами:

1.Достаточная удаленность от других производителей.

2.Согласие Администрации о строительстве данного объекта на ее территории,    и о выделении площадки под данный объкт.

3.Наличие ж.д. тупика с выбранной стройплощадкой.

4.Знание рынка

5.Возможность в дальнейшем создать свою сеть АЗС, на сегодняшний день в г.Балашове продаются две АЗС.

6.Строительство завода с применением улубленной перереработкой нефти позволит доплнительно получать до 10% светлых нефтепродукьов, а также возможность реализации  строительного битума на месте, для строительства дорог. Правительство России и Саратовской стало уделять большее значение восстановлению и строительству новых дорог, а значит увеличивается сектор рынка в этом направлении.

Все это свидетельствует о возможности реализации данного проекта.

Сотрудники

Для реализации данного проекта будут привлечены люди, с высшим образованием, лично мне знакомые, которым я полностью доверяю, имеющие опыт руководства людьми, опыт строительства объектов.

Директор завода: Анохин Игорь Васильевич – обр.- высшее военное, п/п в отставке. Работа в коммерческих структурах с 1992г.

Коммерческий директор: Зарубин Андрей Михайлович - обр. высшее.  Работа в качестве руководителя фирм с 1995г. Опыт строительства АЗС.

Финансовый директор: Спирин Виктор Геннадьевич - обр.- высшее. Стаж работы в качестве финансового директора в различных коммерческих структурах с 1998г.

ОБЗОР РЫНКА  И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ

В  радиусе 200 км  расположены  многочисленные  автозаправки, не принадлежащие  Юкосу, ТНК, Лукойлу,  которые  испытывают  давление  со стороны  крупных производителей. Это давление  выражается  в том,  что

оптовые  цены  бывают  иногда выше,  чем  розничные  на  АЗС,  которые принадлежат  им.  Другими  потенциальными  потребителями  будут фермерские  хозяйства.  Эксплуатируя Автозаправочный  комплекс  с  19 октября  2003г,  получена  следующая информация,  что  в  г.  Саратове занимаются  реализацией нефтепродуктов около десятка фирм . Некоторые из них поставляют  нефтепродукты  из  Уфы,  Самары,  с  нефтебаз  Пензы, наверное  есть и  другие  неизвестные  нам  поставщики,  в том  числе  те,  кто производит  некачественный  бензин  на  своих  небольших  нефтебазах, не  имеющих  для  этого  необходимого  оборудования,  с  чем  пришлось столкнуться  лично.  Из  всего  выше  сказанного  следует,  что  есть возможность  часть  рынка  завоевать  за  счет близости  к  своим потенциальным  потребителям,  а  также за  счет  предложений  на  рынок продукции  с  гарантированным  качеством.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

При наличии инвестиций:

ООО «Столица»:

- Выступает  учредителем  фирмы  ООО «Нефтьинвест».  Фирма регистрируется  в  г.Балашове.  (Выполняются условия Администрации.)

- Приобретает  в  собственность  земельный  участок   площадью согласно проекта. ( ориентировочно  10 000  кв.м.)  Приобретение участка возможно  за  счет  собственных  средств.

- Заказывает  проект .

- После  открытия кредитной  линии   заключает   договор  на  поставку оборудования  для завода.

- Параллельно  готовится  площадка  под  строительство  завода, производится   комплектация  оборудования  для  эстакады  по  наливу и  сливу  нефтепродуктов,  а  также ведется  монтаж  емкостного  парка,  приобретается  техника:  кран,  бульдозер.  (расчет показывает, что  арендная  плата  за  кран  только  за  180 рабочих  дней может составить  около  1 млн. рублей.  За  эти  деньги  можно  приобрести кран,  а  по  окончанию  строительства,  его  можно  продать.  Наличие собственной  техники  позволит сократить  время  строительства   и   даст экономию средств,)

СРОКИ  СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА

Изготовители  ориентировочно  указывают  срок  поставки оборудования   через  6  месяцев.

На  монтаж  потребуется  не  более  3  месяцев,  но  учитывая,  что необходимо произвести испытания, сдачу объекта различным контролирующим органам, получение лицензии, то будем ориентироваться, что для пуска объекта требуется 12 месяцев.

Анализируя характеристики оборудования разных призводителей можно видеть, что установки примерно одной мощности имеют разницу как по весу, так и по цене, что видно из прилагаемой таблицы:

Основные технические характеристики  и цены установок приведены в таблице.

| Характеристика | Установка |
| --- | --- |
|  | ЗАО «ГМН» и НПП «ЛИНАС-ТЕХНО» | АО «Белэнергомаш» | «Microstil TM» | ООО «ЗАЛИВ» | ООО «РЕОТЕК» |  |
| 1. Производительность по перерабатываемой нефти | 8-10.000 т/год | 10.000 т/год | 7.000 т/год | 15.000 т/год | 20.000 т/год |  |
| 2. Перерабатываемое сырье | Нефть, газовый конденсат | Нефть, газовый конденсат | Нефть | Нефть, газовый конденсат. | Нефть, газовый конденсат |  |
| 3. Режим работы | Непрерывный | Непрерывный | Непрерывный | Непрерывный | Непрерывный |  |
| 4. Полезный выход целевых фракций | 95 % | 90 – 95 % |  | 93% | 90 – 95 % |  |
| 5. Рабочее давление в установке | Атмосферное | До 1,0 Мпа | 0,17 Мпа | Атмосферное | Атмосферное |  |
| 6. Общий вес основных узлов | 5 т | 50 т | 5,6 т | 8,5 т. | 11,5 т. |  |
| 7. Высота установки | 4,3 м | Менее 10 м | 12 м | 5,2 м | 8 м |  |
| 8. Высота колонны | 1,5 м | Менее 5 м | 12 м | 5,2 м. | 3 м2 |  |
| 9. Диаметр колонны | 0,5 м | 0,5 м | 0,52 м | О,83 м. | 2 м |  |
| 10. Расход топлива для печи нагрева | 10-14 кг/ч | 15 кг/ч | 12,6 – 22 кг/ч | 45 кг/ч (мазут) | 35 кг/ч мазут |  |
| 11.Электропотребление | 15 кВт | 30 кВт | 27 кВт | 25 кВт | 30кВт |  |
| 12. Расход пара | 0 | 60 кг/ч | Требуется | 0 | 0 |  |
| 13. Площадь установки | 43 м2 (основных блоков) | 300 м2 | 48 м2 | 80 м2 | 60 м2 |  |
| 14. Факельное хозяйство | Не требуется | Требуется | Требуется | Не требуется |  |  |
| 15. Воздух питания | Не требуется | - | Требуется | Не требуется |  |  |
| 16. Конечные продукты: |  |  |  |  |  |  |
| - бензин | + | + | + | + | + |  |
| - керосин | Получается при соотв.настройке перед пуском | + | + | + | + |  |
| - дизтопливо | + | + | + | + | + |  |
| - мазут | + | + | + |  | + |  |
| Цена установки, тыс.руб | 20 000 | 14 250 | 42 750 | 6 800 | 7 800 |  |

При расчете, цена установки взята на уровне других производителей, но цены  на  комплектующие, монтаж, другие работы увеличены от 5% до 30% от стоимости оборудования. Это объясняется тем , что данный Генподрядчик не является прямым поставщиком оборудования. В случае, если производи-тель оборудования выступает в качестве Генподрядчика, то стоимость оборудования, комплектующих и монтажа, снизится  не менее, чем на 30%.  Если взять для примера только стоимость трубороводов, то Генподрядчик закладывает 100$ за погонный метр трубы,Второй фактор, влияющий на стоимость всего проекта – это стоимость строительно- монтажных работ, которая составляет до 40% от стоимости оборудования. Для сравнения монтаж и пуско-наладка у фирмы «Линас-Техно» стоит в два раза меньше. В третьих, значительную часть таких работ, как  изготовление и монтаж сырьевого парка, парка готовой продукции, монтаж всех трубопроводов, насосов, эстакад слива и налива мы в состоянии выполнить собственными специалистами. Такой анализ позволяет сделать вывод, что можно сэкономить не менее 2млн. долл., от заявленных 7млн. долл. в бизнес плане, но расчет будет произведен  по максимальным затратам, чтобы доказать, что даже при нерациональном использовании средств, проект может окупиться максимум через 4 года.  В четвертых, расчет производился исходя из цен на нефтепродукты, которые сложились в начале июля, а цены сентября уже значительно превосходили их. Все это позволяет говорить, что расчет имеет значительный резерв, как по затратам на строительство завода, так и по налогам, т.к. налог на имущество уменьшится  примерно на  30%., а с учетом новых цен на нефтеапрдукты  увеличится  выручка, что увеличивает доход.

В связи с постоянным ростом цен на топливо, корректировка в расчеты не вносилась, т.к. это только улучшает показатели расчета.

Другим дополнительным резервом может стать уменьшение    налогооблагаемой базы, что позволяет нынешнее законодательство, но даже не прибегая к этому, из выше сказанного следует, что данный проект имеет достаточный запас прочности для успешной его реализации.

Для оптимистического прогноза:

| цены на01.07.05 | цены н01.09.05 |
| --- | --- |
| Бензин Аи-95 –17 200 руб/т; | 19500 руб/т |
| Бензин Аи-92 –16 200 руб/т | 18500 руб/т |
| Бензин Аи-80 –14 700 руб/т | 15000 руб/т |
| Диз. топливо – 13 700 руб/т | 15300 руб/т |
| Мазут – 3 000 руб/т | 4000 руб/т |

Настоящий расчет составлен в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпром РФ от 31 марта 1994 г. N 7-12/47),  «Руководством по подготовке технико-экономических исследований», UNIDO, Viena,1991/, с учетом положений Закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”, а также Стандартов Оценки, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 519 от 6 июля 2001 г.

1.Краткая характеристика расчета.

Целью и задачей настоящей  работы является :

определение экономической эффективности варианта  строительства МНПЗ производительностью переработки 50 000 тонн нефти в год или газового конденсата .

Расчет выполнен исходя из ожидаемых объемов доходов, рассчитанных из ситуации на рынке нефтепродуктов со сроком осуществления проекта 12 месяцев (включая пусконаладочные работы) и горизонтом расчета 5 лет после завершения строительства.

Расчет составлен в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпром РФ от 31 марта 1994 г. N 7-12/47),  «Руководством по подготовке технико-экономических исследований», UNIDO, Viena,1991/

2. Описание объекта

Строительство МНПЗ осуществляется на земельном участке площадью 1,2 га .

Основные объекты, входящие в состав комплекса МНПЗ50.

Ограждение

Железнодорожная эстакада

Железнодорожный путь

Насосная нефтебазы

Узел задвижек

Большой товарно-сырьевой парк: 1. РВС1000 (нефть)-2 шт. 2. РВС 400 (дизельное топливо)-2 шт. 3. РВС 400 (бензин)-2 шт. 4. РВС 400 (мазут) – 1 шт.

Малый товарно-сырьевой парк: 1.Резервуары блока компаудирования

Малая нефтеперерабатывающая установка производительностью 50 тонн

Печь МНПУ – 1 шт.

Посты налива автоцистерн

Операторная первой очереди

Посты слива нефтепродуктов из автоцистерн

Пожарные резервуары - 2 шт

Котельная

Дизель-электростанция

КТП на 2 блок бокса (раб. и резервн.)

АБК, арт. скважины и т.д.

КПП

3.Затраты на строительство объекта.

Цены на оборудование, монтаж МНПУ, включая товарно-сырьевой парк (ТСП) и проектные работы взяты по данным, представленным ООО СК «СпецСтрой Инжиниринг» и указаны в нижеследующих таблицах.

| Сводная таблица цен на монтаж МНПУ, включая товарно- сырьевой парк (ТСП) и проектные работы, (цены на строительные работы не включены). |
| --- |
| Стоимость оборудования без монтажа и доставки (все цены приведены в у.е.) | 3 520 000 |
| Стоимость электрооборудования и освещения на весь МНПЗ, КИПиА ТСП | 300 000 |
| Стоимость запорной и регулирующей арматуры | 70 000 |
| Стоимость Блока пожаротушения | 350 000 |
| Стоимость трубопроводов тепло-водоснабжения | 100 000 |
| Стоимость трубопроводов технологических | 200 000 |
| Стоимость эстакады налива ж/ц + площадок обслуживания+ устройств налива | 140 000 |
| Стоимость эстакады налива а/ц + площадок обслуживания+ устройств налива | 100 000 |
| Стоимость насосной большого ТСП | 90 000 |
| Стоимость насосной малого ТСП | 100 000 |
| Стоимость накопительного (большого) товарно-сырьевого парка (ТСП): РВС и РГС с площадками обслуживания, навесным и вспомогатель-ным оборудованием. | 450 000 |
| Стоимость промежуточного (малого) товарно-сырьевого парка (ТСП): РВС и РГС с площадками обслуживания, навесным и вспомогательным оборудованием. | 220 000 |
| Стоимость МНПУ (блок переработки, КИПиА, печь) + документация. | 1 400 000 |
| Мощность производ-ства | 50 тыс. т/год |

| Сводная таблица цен на монтаж МНПУ, включая товарно-сырьевой парк (ТСП) и проектные работы (все цены приведены в у.е.) |
| --- |
| Мощность производства | 50 тыс. т/год |
| Накладные расходы (зарплата, командировки) и общее сопровождение проекта - 5% от общей ст-ти оборудования и стоимости монтажа | 228 800 |
| Стоимость пуско-наладочных работ, сдача завода в эксплуатацию, его лицензирование, сертифицирование получаемой продукции- 5% от общей | 176 000 |
| Стоимость Рабочего Проекта* на всё МНПЗ - 10% от общей ст-ти оборудования и стоимости монтажа . | 457 600 |
| Стоимость проектно-конструкторской документации на оборудование МНПЗ- 8% от общей ст-ти оборудования и стоимости монтажа | 366 080 |
| Стоимость монтажа и доставки всего оборудования- 30% от общей ст-ти оборудования | 1 056 000 |
| Стоимость оборудования без монтажа и доставки | 3 520 000 |
| Общая стоимость | 5 804 480 |
| 1 у.е. принята равной 35 руб |

По данным поставщика оборудования, который выступает в качестве Генподрядчика, стоимость строительно-монтажных работ составляет до 40% от  стоимости оборудования, что составляет 1 200 000 у.е.

Следовательно, общая стоимость затрат на строительство МНПЗ-50 составляет:

5 804 480+1 200 000 = 7 004 480 у.е. или 245 156 800

(Двести сорок пятмиллионов сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей

по курсу 1 у.е. = 35 рублей.

Если же принять курс 1у.е. = 29 рублей, который чуть больше сегодняшнего

курса, то общая стоимость затрат составит  203 129 920 рублей, т.е. на 42 026880        меньше , а значит прибыль может увеличиться на эту же сумму

Снижение стоимости проекта может быть достигнуто, если монтаж  резервуарного парка, эстакад, трубопроводов, а также частичная комплектация  материалами и другого оборудования будут выполнены собственными специалистами, , то экономия средств составит не менее 2 млн. долл., а также стоимость аналогичного оборудования у разных прозводителей имеет  разницу как минимум 30%, а значит стоимость проекта не превысит  5млн.долл.

Снижение стоимости проекта до 5 млн.долл.  снижает налог на имущество, что     также   улучшит показатели  расчета.

Этот комментарий  сделан на основе  анализа цен на оборудование  и   услуги по монтажу и пуско-наладке  от других роизводителей.

Однако при расчете  будем закладывать  цены оборудования  и стоимость    работ, которые предложил Генподрядчик.

5. Анализ расчетных показателей потоков /доходов от строительства МНПЗ-50

Расчет выручки от реализации продукта переработки

Предполагаемая стоимость реализации продуктов переработки нефти и газового конденсата определялась на основании среднерыночных оптовых цен на аналогичные продукты. При этом учитывались изменения гл.22 Налогового Кодекса РФ, вводимого в действие  с 01.01.2005 касающиеся повышения акцизных ставок на продукты переработки нефти, ведущие,  к росту цен на продукты переработки нефти, облагаемые акцизами. В расчете рассматриваются пессимистический и оптимистический варианты деятельности МНПЗ с учетом сезонного ценового фактора при условии фиксации уровня цен на дату проведения расчета. При этом предполагается, что в дальнейшем при изменении цен на исходное сырье аналогично будут меняться и отпускные цены. Таким образом, цены реализации  для расчетов приняты следующие:

Для оптимистического прогноза:

Бензин Аи-95 –17 200 рублей за тонну;

Бензин Аи-92 –16 200 рублей за тонну;

Бензин Аи-80 –14 700 рублей за тонну;

Дизельное топливо –13 700  рублей за тонну;

Мазут – 3 000 рублей за тонну.

- Для пессимистического прогноза:

Бензин Аи-95 –16 000 рублей за тонну;

Бензин Аи-92 –15 000 рублей за тонну;

Бензин Аи-80 –13 500 рублей за тонну;

Дизельное топливо –13 200  рублей за тонну;

Мазут – 2 600 рублей за тонну.

Ожидается, что процент выхода готового продукта составит:

При переработке газового конденсата

| Аи-95 | 4% |
| --- | --- |
| Аи-92 | 10% |
| Аи-80 | 23% |
| ДТ | 60% |
| Потери | 3% |
| ИТОГО: | 100% |

При переработке нефти

| Аи-95 | 2% |
| --- | --- |
| Аи-92 | 4% |
| Аи-80 | 15% |
| ДТ | 56% |
| Мазут | 20% |
| Потери | 3% |
| ИТОГО: | 100% |

При этом предполагается, что первые три месяца после ввода в эксплуатацию, завод будет работать с неполной загрузкой, с четвертого месяца планируется выход на проектную мощность.

Срок прогноза для проведения расчетов по определению экономической эффективности строительства МНПЗ  после завершения строительства составляет  5 лет: с  01/09/2006 по 01/09/2011.

Оптимистический вариант

Расчетная выручка    при эксплуатации МНПУ-50 на нефти (руб.)

| Параметры | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев (включая 3 месяца выхода на проектную мощность) | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| Выручка по годам, руб., в т.ч. |  |  |  |  |  |
| АИ-95 | 15 158 429 | 17 323 919 | 17 323 919 | 17 323 919 | 17 323 919 |
| АИ-92 | 28 554 251 | 32 633 429 | 32 633 429 | 32 633 429 | 32 633 429 |
| АИ-80 | 97 163 770 | 111 044 308 | 111 044 308 | 111 044 308 | 111 044 308 |
| ДТ | 338 068 228 | 386 363 689 | 386 363 689 | 386 363 689 | 386 363 689 |
| Мазут | 26 439 121 | 30 216 138 | 30 216 138 | 30 216 138 | 30 216 138 |
| ИТОГО | 505 383 799 | 577 581 484 | 577 581 484 | 577 581 484 | 577 581 484 |

Оптимистический вариант

Расчетная выручка    при эксплуатации МНПУ-50 на газовом конденсате (руб.)

| Параметры | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев (включая 3 месяца выхода на проектную мощность) | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| Выручка по годам, руб., в т.ч. |  |  |  |  |  |
| АИ-95 | 30 316 859 | 34 647 839 | 34 647 839 | 34 647 839 | 34 647 839 |
| АИ-92 | 71 385 627 | 81 583 573 | 81 583 573 | 81 583 573 | 81 583 573 |
| АИ-80 | 148 984 447 | 170 267 939 | 170 267 939 | 170 267 939 | 170 267 939 |
| ДТ | 362 215 958 | 413 961 095 | 413 961 095 | 413 961 095 | 413 961 095 |
| ИТОГО | 612 902 891 | 700 460 447 | 700 460 447 | 700 460 447 | 700 460 447 |

Пессимистический вариант

Расчетная выручка    при эксплуатации МНПУ-50 на нефти (руб.)

| Параметры | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев (включая 3 месяца выхода на проектную мощность) | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| Выручка по годам, руб., в т.ч. |  |  |  |  |  |
| АИ-95 | 14 100 865 | 16 115 274 | 16 115 274 | 16 115 274 | 16 115 274 |
| АИ-92 | 26 439 121 | 30 216 138 | 30 216 138 | 30 216 138 | 30 216 138 |
| АИ-80 | 89 232 034 | 101 979 467 | 101 979 467 | 101 979 467 | 101 979 467 |
| ДТ | 325 729 971 | 372 262 824 | 372 262 824 | 372 262 824 | 372 262 824 |
| Мазут | 22 913 905 | 26 187 320 | 26 187 320 | 26 187 320 | 26 187 320 |
| ИТОГО | 478 415 895 | 546 761 023 | 546 761 023 | 546 761 023 | 546 761 023 |

Пессимистический вариатт

Расчетная выручка    при эксплуатации МНПУ-50 на газовом конденсате (руб.)

| Параметры | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев (включая 3 месяца выхода на проектную мощность) | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| Выручка по годам, руб., в т.ч. |  |  |  |  |  |
| АИ-95 | 28 201 729 | 32 230 548 | 32 230 548 | 32 230 548 | 32 230 548 |
| АИ-92 | 66 097 803 | 75 540 346 | 75 540 346 | 75 540 346 | 75 540 346 |
| АИ-80 | 136 822 451 | 156 368 516 | 156 368 516 | 156 368 516 | 156 368 516 |
| ДТ | 348 996 398 | 398 853 026 | 398 853 026 | 398 853 026 | 398 853 026 |
| ИТОГО | 580 118 381 | 662 992 435 | 662 992 435 | 662 992 435 | 662 992 435 |

Нормативно-правовая база

Для целей настоящего расчета было учтено, что производственные предприятия, обязаны уплачивать следующие виды налогов:

- налог на добавленную стоимость – 18%;

- налог на прибыль 24%;

- налог на имущество-2,2 %; (базой для расчета  для расчета величины  налога на имущество принята стоимость капитальных вложений (без учета НДС)) ;

- акцизы (с изменениями гл.22 Налогового Кодекса РФ, вводимого в действие  с 01.01.2005) налоговые ставки акцизов составляют:

Бензин Аи- 92, Аи-95 - 3 629 рублей за тонну;

Бензин Аи-80 – 2657 рублей за тонну;

ДТ – 1080 рублей за тонну.

- Единый социальный налог 26 %; (с изменениями гл.24 Налогового Кодекса РФ, вводимого в действие  с 01.01.2005)

(Ставки принимается неизменными на весь срок экслуатации в соответствии с нормативами, действующими на дату ее начала).

Справочно: При вводе объекта в эксплуатацию собственник приобретает право на вычет НДС, уплаченного подрядчикам, в связи с чем, приведенные ниже суммы потока доходов владельца будут превышать показатели чистого операционного дохода владельца  на сумму НДС, принимаемого к вычету.

| Налоги (руб.) - МНПУ – 50 на нефти (оптимистический вариант) |
| --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Параметры расчета | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| НДС с выручки | 77 092 444 | 88 105 650 | 88 105 650 | 88 105 650 | 88 105 650 |
| Акциз | 53 807 406 | 61 494 179 | 61 494 179 | 61 494 179 | 61 494 179 |
| Аи- 92, Аи-95 | 9 594 713 | 10 965 386 | 10 965 386 | 10 965 386 | 10 965 386 |
| Аи-80 | 17 562 106 | 20 070 978 | 20 070 978 | 20 070 978 | 20 070 978 |
| ДТ | 26 650 588 | 30 457 814 | 30 457 814 | 30 457 814 | 30 457 814 |
| Налог на имущество | 4 570 720 | 4 265 853 | 3 981 321 | 3 715 766 | 3 467 925 |
| ЕСН | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 |

| Налоги (руб.) - МНПУ – 50 на газовом конденсате (оптимистический вариант) |
| --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Параметры расчета | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| НДС с выручки | 93 493 661 | 106 849 899 | 106 849 899 | 106 849 899 | 106 849 899 |
| Акциз | 77 870 685 | 88 995 069 | 88 995 069 | 88 995 069 | 88 995 069 |
| Аи- 92, Аи-95 | 22 387 766 | 25 586 019 | 25 586 019 | 25 586 019 | 25 586 019 |
| Аи-80 | 26 928 685 | 30 775 640 | 30 775 640 | 30 775 640 | 30 775 640 |
| ДТ | 28 554 233 | 32 633 410 | 32 633 410 | 32 633 410 | 32 633 410 |
| Налог на имущество | 4 570 720 | 4 265 853 | 3 981 321 | 3 715 766 | 3 467 925 |
| ЕСН | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 |

| Налоги (руб.) - МНПУ – 50 на нефти (пессимистический вариант) |
| --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Параметры расчета | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| НДС с выручки | 72 978 696 | 83 404 224 | 83 404 224 | 83 404 224 | 83 404 224 |
| Акциз | 53 807 406 | 61 494 179 | 61 494 179 | 61 494 179 | 61 494 179 |
| Аи- 92, Аи-95 | 9 594 713 | 10 965 386 | 10 965 386 | 10 965 386 | 10 965 386 |
| Аи-80 | 17 562 106 | 20 070 978 | 20 070 978 | 20 070 978 | 20 070 978 |
| ДТ | 26 650 588 | 30 457 814 | 30 457 814 | 30 457 814 | 30 457 814 |
| Налог на имущество | 4 570 720 | 4 265 853 | 3 981 321 | 3 715 766 | 3 467 925 |
| ЕСН | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 |

| Налоги (руб.) - МНПУ – 50 на газовом конденсате (пессимистический вариант) |
| --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Параметры расчета | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| НДС с выручки | 88 492 634 | 101 134 439 | 101 134 439 | 101 134 439 | 101 134 439 |
| Акциз | 77 870 685 | 88 995 069 | 88 995 069 | 88 995 069 | 88 995 069 |
| Аи- 92, Аи-95 | 22 387 766 | 25 586 019 | 25 586 019 | 25 586 019 | 25 586 019 |
| Аи-80 | 26 928 685 | 30 775 640 | 30 775 640 | 30 775 640 | 30 775 640 |
| ДТ | 28 554 233 | 32 633 410 | 32 633 410 | 32 633 410 | 32 633 410 |
| Налог на имущество | 4 570 720 | 4 265 853 | 3 981 321 | 3 715 766 | 3 467 925 |
| ЕСН | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 |

Прогноз расходов при эксплуатации предприятия.

Затраты

Сырье и материалы

Планируется, что расходы предприятия на закупку сырья и реагентов будут осуществляться из расчета стоимости тонны газового конденсата 7100 руб. за тонну, сырой нефти 5 400 руб. за тонну, присадки – 20 000 руб. за тонну.

Заработная плата.

Штат и численность обслуживающего персонала МНПЗ (укрупнено), а также расходы на его заработную плату приведены ниже.

| Наименование службы | Месячный фонд заработной платы, руб. |
| --- | --- |
| Администрация | 109 000 |
| Хозяйственные и вспомогательные службы | 68 500 |
| Работники установок МНПУ-50 | 110 500 |
| Работники нефтебазы | 102 000 |
| Итого, мес. | 390 000 |
| Итого, в год. | 4 680 000 |

ЕСН начисляется на заработную плату в размере 26 % .

Эксплуатационные затраты.

Состав эксплуатационных затрат на эксплуатацию МНПЗ -50 приведен ниже.

Затраты на эксплуатацию МНПЗ - 50

| Наименование затрат | Затраты, руб. в год |
| --- | --- |
| Управление |  |
| Представительские расходы | 360 000 |
| Коммунальные услуги | 288 000 |
| Хозяйственный инвентарь | 72 000 |
| Административно-хозяйственные расходы | 36 000 |
| Производство |  |
| Страхование имущества | 3 625 000 |
| Арендная плата за землю | 159 500 |
| Транспортные расходы | 7 673 400 |
| Коммунальные услуги | 7 673 400 |
| Текущее обслуживание, ремонт и содержание зданий и сооружений | 5 220 000 |
| Хозяйственный инвентарь | 1 044 000 |
| Реклама, включая налог на рекламу | 1 044 000 |
| Маркетинг |  |
| Командировочные | 120 000 |
| Итого: | 27 315 300 |

В составе расходов была учтена амортизация в усредненной оценке рассчитанная исходя из стоимости кап. вложений с усредненной нормой амортизационных отчислений для сооружений нефтеперерабатывающей промышленности (шестая группа со сроком полезного использования 10-15 лет, использовалось Постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г).

Также в составе расходов была учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду, принятая в усредненной оценке, которая может меняться в зависимости от состава  и количества загрязняющих веществ.

Прогноз потоков доходов/расходов приведен в нижеследующих таблицах.

| Расчет потока доходов - расходов для МНПУ-50 на нефти, руб. (оптимистический вариант) |
| --- |
| Параметры | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| Выручка по годам с НДС | 505 383 799 | 577 581 484 | 577 581 484 | 577 581 484 | 577 581 484 |
| НДС с выручки | 77 092 444 | 88 105 650 | 88 105 650 | 88 105 650 | 88 105 650 |
| Выручка по годам без НДС | 428 291 355 | 489 475 834 | 489 475 834 | 489 475 834 | 489 475 834 |
| Акцизы | 53 807 406 | 61 494 179 | 61 494 179 | 61 494 179 | 61 494 179 |
| Выручка по годам без НДС и акцизов | 374 483 948 | 427 981 655 | 427 981 655 | 427 981 655 | 427 981 655 |
| Налог на имущество | 4 570 720 | 4 265 853 | 3 981 321 | 3 715 766 | 3 467 925 |
| Эксплуатационные расходы, вкл. транспортные с НДС | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 |
| Эксплуатационные расходы, вкл. транспортные без НДС | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 |
| Материалы и комплектующие с НДС | 242 554 035 | 277 204 611 | 277 204 611 | 277 204 611 | 277 204 611 |
| Материалы и комплектующие без НДС | 205 554 267 | 234 919 162 | 234 919 162 | 234 919 162 | 234 919 162 |
| Зарплата | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 |
| ЕСН | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 |
| Амортизация | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 |
| Плата за негативное воздействие на окр. среду | 5 617 259 | 6 419 725 | 6 419 725 | 6 419 725 | 6 419 725 |
| Прибыль до налогообложения | 115 838 751 | 139 473 964 | 139 758 497 | 140 024 051 | 140 271 892 |
| Налог на прибыль | 27 801 300 | 33 473 751 | 33 542 039 | 33 605 772 | 33 665 254 |
| Чистый операционный доход | 88 037 451 | 106 000 213 | 106 216 457 | 106 418 279 | 106 606 638 |

| Расчет потока доходов - расходов для МНПУ-50 на газовом конденсате, руб. (оптимистический вариант) |
| --- |
| Параметры | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| Выручка по годам с НДС | 612 902 891 | 700 460 447 | 700 460 447 | 700 460 447 | 700 460 447 |
| НДС с выручки | 93 493 661 | 106 849 899 | 106 849 899 | 106 849 899 | 106 849 899 |
| Выручка по годам без НДС | 519 409 230 | 593 610 548 | 593 610 548 | 593 610 548 | 593 610 548 |
| Акцизы | 77 870 685 | 88 995 069 | 88 995 069 | 88 995 069 | 88 995 069 |
| Выручка по годам без НДС и акцизов | 441 538 544 | 504 615 479 | 504 615 479 | 504 615 479 | 504 615 479 |
| Налог на имущество | 4 570 720 | 4 265 853 | 3 981 321 | 3 715 766 | 3 467 925 |
| Эксплуатационные расходы , вкл. транспортные с НДС | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 |
| Эксплуатационные расходы , вкл. транспортные без НДС | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 |
| Материалы и комплектующие с НДС | 316 929 035 | 362 204 611 | 362 204 611 | 362 204 611 | 362 204 611 |
| Материалы и комплектующие без НДС | 268 583 928 | 306 953 060 | 306 953 060 | 306 953 060 | 306 953 060 |
| Зарплата | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 |
| ЕСН | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 |
| Амортизация | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 |
| Плата за негативное воздействие на окр. среду | 2 207 693 | 2 523 077 | 2 523 077 | 2 523 077 | 2 523 077 |
| Прибыль до налогообложения | 123 273 253 | 147 970 537 | 148 255 070 | 148 520 624 | 148 768 465 |
| Налог на прибыль | 29 585 581 | 35 512 929 | 35 581 217 | 35 644 950 | 35 704 432 |
| Чистый операционный доход | 93 687 672 | 112 457 608 | 112 673 853 | 112 875 674 | 113 064 034 |

| Расчет потока доходов - расходов для МНПУ-50 на нефти, руб. (пессимистический вариант) |
| --- |
| Параметры | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| Выручка по годам с НДС | 478 415 895 | 546 761 023 | 546 761 023 | 546 761 023 | 546 761 023 |
| НДС с выручки | 72 978 696 | 83 404 224 | 83 404 224 | 83 404 224 | 83 404 224 |
| Выручка по годам без НДС | 405 437 199 | 463 356 799 | 463 356 799 | 463 356 799 | 463 356 799 |
| Акцизы | 53 807 406 | 61 494 179 | 61 494 179 | 61 494 179 | 61 494 179 |
| Выручка по годам без НДС и акцизов | 351 629 793 | 401 862 620 | 401 862 620 | 401 862 620 | 401 862 620 |
| Налог на имущество | 4 570 720 | 4 265 853 | 3 981 321 | 3 715 766 | 3 467 925 |
| Эксплуатационные расходы, вкл. транспортные с НДС | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 |
| Эксплуатационные расходы, вкл. транспортные без НДС | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 |
| Материалы и комплектующие с НДС | 242 554 035 | 277 204 611 | 277 204 611 | 277 204 611 | 277 204 611 |
| Материалы и комплектующие без НДС | 205 554 267 | 234 919 162 | 234 919 162 | 234 919 162 | 234 919 162 |
| Зарплата | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 |
| ЕСН | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 |
| Амортизация | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 |
| Плата за негативное воздействие на окр. среду | 5 274 447 | 6 027 939 | 6 027 939 | 6 027 939 | 6 027 939 |
| Прибыль до налогообложения | 93 327 408 | 113 746 715 | 114 031 247 | 114 296 801 | 114 544 643 |
| Налог на прибыль | 22 398 578 | 27 299 212 | 27 367 499 | 27 431 232 | 27 490 714 |
| Чистый операционный доход | 70 928 830 | 86 447 503 | 86 663 748 | 86 865 569 | 87 053 929 |

| Расчет потока доходов - расходов для МНПУ-50 на газовом конденсате, руб. (пессимистический вариант) |
| --- |
| Параметры | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  | 01/09/06-01/09/07 | 01/09/07-01/09/08 | 01/09/08-01/09/09 | 01/09/09-01/09/10 | 01/09/10-01/09/11 |
| Выручка по годам с НДС | 580 118 381 | 662 992 435 | 662 992 435 | 662 992 435 | 662 992 435 |
| НДС с выручки | 88 492 634 | 101 134 439 | 101 134 439 | 101 134 439 | 101 134 439 |
| Выручка по годам без НДС | 491 625 746 | 561 857 996 | 561 857 996 | 561 857 996 | 561 857 996 |
| Акцизы | 77 870 685 | 88 995 069 | 88 995 069 | 88 995 069 | 88 995 069 |
| Выручка по годам без НДС и акцизов | 413 755 061 | 472 862 927 | 472 862 927 | 472 862 927 | 472 862 927 |
| Налог на имущество | 4 570 720 | 4 265 853 | 3 981 321 | 3 715 766 | 3 467 925 |
| Эксплуатационные расходы , вкл. транспортные с НДС | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 | 27 315 300 |
| Эксплуатационные расходы , вкл. транспортные без НДС | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 | 23 148 559 |
| Материалы и комплектующие с НДС | 316 929 035 | 362 204 611 | 362 204 611 | 362 204 611 | 362 204 611 |
| Материалы и комплектующие без НДС | 268 583 928 | 306 953 060 | 306 953 060 | 306 953 060 | 306 953 060 |
| Зарплата | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000 |
| ЕСН | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 | 1 216 800 |
| Амортизация | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 | 13 857 592 |
| Плата за негативное воздействие на окр. среду | 2 068 775 | 2 364 315 | 2 364 315 | 2 364 315 | 2 364 315 |
| Прибыль до налогообложения | 95 628 687 | 116 376 748 | 116 661 280 | 116 926 834 | 117 174 676 |
| Налог на прибыль | 22 950 885 | 27 930 420 | 27 998 707 | 28 062 440 | 28 121 922 |
| Чистый операционный доход | 72 677 802 | 88 446 328 | 88 662 573 | 88 864 394 | 89 052 754 |

Расчет чистой текущей стоимости потока доходов.

В основе процесса расчета эффективности строительства МНПЗ  лежит оценка сравнения объема предполагаемых вложений и будущих доходов. Поскольку сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени (вложения сегодня, а доход от инвестиций в будущем), ключевой проблемой является проблема их сопоставимости. Для этого используется процесс дисконтирования – процесс пересчета будущей стоимости потока доходов в его текущую стоимость.

# Определение рисков

Для проведения расчета дисконтированного потока доходов необходимо определить ставку дисконта (см. Стандарты оценки).

Для определения ставки дисконтирования при оценке экономической эффективности Оценщик использует метод кумулятивного построения. Данный подход подразумевает, что за основу берется безрисковая норма дохода, к которой добавляется норма дохода за риск инвестирования в рассматриваемый сегмент рынка. Полученная сумма корректируется с учетом факторов, являющихся особенными для данного типа вложений и конкретного объекта.

Безрисковая ставка представляет собой альтернативную для инвестора ставку дохода от инвестирования в такие активы, доходы от которых характеризуются практически полным отсутствием риска, а сами активы высокой ликвидностью. Безрисковая ставка используется как базовая ставка, точка отсчета, к которой прибавляются премии за риски различных видов, характеризующие уровень странового риска,  риск вложения в конкретный вид активов и т.п.

Для определения очищенной от риска нормы дохода можно использовать как среднеевропейские показатели, так и российские. В случае использования среднеевропейских показателей к безрисковой ставке прибавляется премия за риск инвестирования в данную страну, так называемый страновой риск. Отечественные показатели используются тогда, когда потенциальный инвестор имеет возможность альтернативного вложения только на территории России.

Для целей настоящей работы в качестве безрисковой ставки использована процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), установленная ЦБ РФ,  которая в настоящее время составляет 13 %.

В нижеследующей таблице приведена оценка рисков согласно методике International Risk Management Institution.

Факторы риска

| № | Вид и наименование риска | Категория риска | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Систематический риск |
| 1 | Ухудшение общей экономической ситуации | Динамичный | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение числа конкурирующих объектов | Динамичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изменение федерального или местного законодательства | Динамичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несистематический риск |
| 4 | Природные и антропогенные чрезвычайные ситуации | Статичный |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ускоренный износ зданий и сооружений | Статичный |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Неполучение выручки | Динамичный |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Неэффективный менеджмент | Динамичный |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Криминогенные факторы | Динамичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Финансовые проверки | Динамичный |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Неправильное оформление договоров | Динамичный |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество наблюдений |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенный итог |  | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма |  | 55 |
|  | Количество факторов |  | 10 |
|  | Средневзвешенное значение |  | 5,5 % |

Таким образом, для расчета принимаем итоговую ставку дисконтирования 18,5 % на основе процентной ставки рефинансирования 13 % и факторов риска вложений в недвижимость  (5,5 %)

Итоговая ставка дисконта равна округленно:   5,5 + 13,0 =18,5%

Учитывая уровень инфляции  в настоящий период и предполагая реализацию оптимистического сценария развития экономики страны, предполагаем, что во время эксплуатации объекта будет наблюдаться тенденция к снижению уровня инфляции. Таким образом, принимаем, что во временной отрезок сроком в 5 лет (интервал дисконтирования) ставки дисконта монотонно изменяются от 18,5 % до 14 % и,  соответственно, произведем расчет дисконтированных потоков доходов

Учитывая равномерный характер потока доходов и высокую устойчивость проекта в стадии эксплуатации (т.е. заметное превышение доходов над расходами) в связи со стабилизацией финансовых потоков после 1 года с момента начала реализации проекта базовые расчеты финансово-хозяйственной деятельности приняты равными этому сроку. Выходные данные с капитализацией прибыли исчислены на каждый год всего горизонта расчета, – то есть на 5 лет,  а шаг расчета принимаем год.

Дисконтированный поток доходов от МНПЗ-50 на нефти

(оптимистический вариант)

| Года | Ставка дисконта | Поток доходов, руб. | Дисконтированный поток доходов, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/09/06-01/09/07 | 0,185 | 88 037 451 | 74 293 208 | 74 293 208 |
| 01/09/07-01/09/08 | 0,170 | 106 000 213 | 76 454 407 | 150 747 615 |
| 01/09/08-01/09/09 | 0,160 | 106 216 457 | 66 043 429 | 216 791 043 |
| 01/09/09-01/09/10 | 0,150 | 106 418 279 | 57 538 189 | 274 329 232 |
| 01/09/10-01/09/11 | 0,140 | 106 606 638 | 50 561 431 | 324 890 663 |
| Итого, руб. |  |  |  | 324 890 663 |
| Затраты на строительство, руб. |  |  | -245 156 800 |
| NPV (Чистая текущая стоимость доходов) |  |  |  | 79 733 863 |

## Дисконтированный поток доходов от МНПЗ-50 на газовом конденсате

(оптимистический вариант)

| Года | Ставка дисконта | Поток доходов, руб. | Дисконтированный поток доходов, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/09/06-01/09/07 | 0,185 | 93 687 672 | 79 061 327 | 79 061 327 |
| 01/09/07-01/09/08 | 0,170 | 112 457 608 | 81 111 911 | 160 173 237 |
| 01/09/08-01/09/09 | 0,160 | 112 673 853 | 70 058 518 | 230 231 755 |
| 01/09/09-01/09/10 | 0,150 | 112 875 674 | 61 029 571 | 291 261 326 |
| 01/09/10-01/09/11 | 0,140 | 113 064 034 | 53 624 046 | 344 885 372 |
| Итого, руб. |  |  |  | 344 885 372 |
| Затраты на строительство, руб. |  |  | -245 156 800 |
| NPV (Чистая текущая стоимость доходов) |  |  |  | 99 728 572 |

Дисконтированный поток доходов от МНПЗ-50 на нефти

(пессимистический вариант)

| Года | Ставка дисконта | Поток доходов, руб. | Дисконтирован-ный поток доходов, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/09/06-01/09/07 | 0,185 | 70 928 830 | 59 855 553 | 59 855 553 |
| 01/09/07-01/09/08 | 0,170 | 86 447 503 | 62 351 692 | 122 207 245 |
| 01/09/08-01/09/09 | 0,160 | 86 663 748 | 53 885 916 | 176 093 160 |
| 01/09/09-01/09/10 | 0,150 | 86 865 569 | 46 966 438 | 223 059 599 |
| 01/09/10-01/09/11 | 0,140 | 87 053 929 | 41 287 965 | 264 347 564 |
| Итого, руб. |  |  |  | 264 347 564 |
| Затраты на строительство, руб. |  |  | -245 156 800 |
| NPV (Чистая текущая стоимость доходов) |  |  |  | 19 190 764 |

## Дисконтированный поток доходов от МНПЗ-50 на газовом конденсате

(пессимистический вариант)

| Года | Ставка дисконта | Поток доходов, руб. | Дисконтирован-ный поток доходов, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/09/06-01/09/07 | 0,185 | 72 677 802 | 61 331 479 | 61 331 479 |
| 01/09/07-01/09/08 | 0,170 | 88 446 328 | 63 793 378 | 125 124 856 |
| 01/09/08-01/09/09 | 0,160 | 88 662 573 | 55 128 748 | 180 253 604 |
| 01/09/09-01/09/10 | 0,150 | 88 864 394 | 48 047 162 | 228 300 767 |
| 01/09/10-01/09/11 | 0,140 | 89 052 754 | 42 235 969 | 270 536 735 |
| Итого, руб. |  |  |  | 270 536 735 |
| Затраты на строительство, руб. |  |  | -245 156 800 |
| NPV (Чистая текущая стоимость доходов) |  |  |  | 25 379 935 |

Анализ эффективности.

Для определения экономического эффекта от  строительства МНПЗ-50 были использованы две группы критериев: с учетом фактора времени и без учета фактора времени.

Критерий чистой текущей стоимости (NPV) – основан на сопоставлении первоначальных инвестиций с общей суммой дисконтированных потоков доходов, полученных за прогнозный период.

Критерий индекса рентабельности эффективности (PI) – отражает отдачу на единицу вложенных средств, рассчитывается как отношение текущей стоимости потоков доходов к первоначальным инвестициям. Если PI >1, то проект можно принять.

Критерий срока окупаемости (РР и DPP) – определяется как ожидаемое число лет, необходимое для полного возмещения инвестиций.

Результаты, полученные в результате расчетов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица анализа эффективности.

| Оптимистический прогноз | Пессимистический прогноз |
| --- | --- |
| МНПЗ-50 на нефти | МНПЗ-50 на газовом конденсате | МНПЗ-50 на нефти | МНПЗ-50 на газовом конденсате |
| Наимено-вание критерия | Величина | Наимено-вание критерия | Величина | Наимено-вание критерия | Величина | Наимено-вание критерия | Величина |
| Чистая текущая стоимость потока доходов NPV | 79 733 863 руб. | Чистая текущая стоимость потока доходов NPV | 99 728 572 руб. | Чистая текущая стоимость потока доходов NPV | 19 190 764 руб. | Чистая текущая стоимость потока доходов NPV | 25 379 935 руб. |
| Критерий обычного срока окупаемости РР | 2,48 лет | Критерий обычного срока окупаемос-ти РР | 2,35 лет | Критерий обычного срока окупаемос- ти РР | 3,01лет | Критерий обычного срока окупаемос-ти РР | 2,95 лет |
| Критерий дисконтированного срока окупаемости DPP | 3,49лет | Критерий дисконтированного срока окупаемос-ти DPP | 3,25 лет | Критерий дисконтированного срока окупаемос- ти DPP | 4,54 лет | Критерий дисконтированного срока окупаемос-ти DPP | 4,40 лет |
| Критерий индекса рентабель-ности проекта PI | 1,33>1 | Критерий индекса рентабель-ности проекта PI | 1,41>1 | Критерий индекса рентабель-ности проекта PI | 1,08>1 | Критерий индекса рентабель-ности проекта PI | 1,10>1 |
| Рентабель-ность кап. вложений по истечении 5-го года (рентабель-ность на вложен. капитал) | 33 % | Рентабель-ность кап. вложений по истечении 5-го года (рентабель-ность на вложен. капитал) | 41 % | Рентабель-ность кап. вложений по истечении 5-го года (рентабель-ность на вложен. капитал) | 8 % | Рентабель-ность кап. вложений по истечении 5-го года (рентабель-ность на вложен. капитал) | 10 % |

Вывод.

Произведенный расчет показал, что рентабельность капиталовложений (отдача на вложенный капитал) по строительству МНПЗ производительностью переработки 50 000 тонн в год нефти или газового конденсата при принятом горизонте расчета 5 лет (без перепродажи действующего бизнеса по истечении 5-го года) составляет 33-41 % при оптимистическом прогнозе и 8-10 % при пессимистическом прогнозе, следовательно, строительство МНПЗ-50 является экономически выгодным.