БИЗНЕС-ПЛАН

«Строительство гостиницы класса 3*

в г. Б Н-кой области»

Суть проекта

Строительство в г. Б гостиницы класса 3* на 30 номеров с целью повышения инвестиционной привлекательности Б-кого района Н-кой области и предоставление приезжающим иностранным и российским специалистам полного комплекса  высококлассных гостиничных услуг.

Финансирование проекта (в процентах):

Заемные средства в виде кредитной линии в коммерческом банке под гарантии предприятий г. Б Н-кой области - 100%.

Характер строительства

Новое капитальное строительство.

Сметная стоимость проекта

Сметная стоимость - 12 млн. руб. капитальное строительство и 3 млн. руб. оборудование для гостиницы.

Сроки строительства

Срок строительства – 12 месяца с начала финансирования проекта.

Срок окупаемости проекта

Простой срок окупаемости проекта  – 2года 1 месяц с момента ввода в эксплуатацию;

Дисконтированный срок окупаемости проекта при ставке дисконтирования 25 % в год – 4 года с момента ввода в эксплуатацию.

2002 г.

# Содержание

Содержание	2

Приложения	2

1. РЕЗЮМЕ	4

2. ОБЗОР РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ.	6

Характеристика потока гостей г. Б.	6

Потребность в гостиничных услугах предприятий г. Б.	6

Обзор рынка гостиничных услуг.	8

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	10

Перечень предоставляемых услуг	10

Объем производства	10

4. Календарный план инвестиционного периода	12

Технология строительства	12

5. Организационный план	14

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	16

Исходные данные для составления финансового плана	16

Результаты расчета финансового плана	24

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	26

# Приложения

Рисунок 1 План Цокольного этажа

Рисунок 2 План Первого этажа

Рисунок 3 План Второго этажа

Рисунок 4 Фронтальный вид гостиницы

Рисунок 5 Левый фасад гостиницы

Рисунок 6 Правый фасад гостиницы

Рисунок 7 Вид сзади

Рисунок 8 Изометрия 1

Рисунок 9 Изометрия 2

Таблица 1. Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации.

Таблица 2. Инвестиции.

Таблица 3. Источники средств.

Таблица 4. Программа производства и реализации продукции.

Таблица 5. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Таблица 6. Затраты на производство и сбыт продукции.

Таблица 7. Амортизационные отчисления.

Таблица 8. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности.

Таблица 9. План денежных поступлений и выплат.

Таблица 10. Бюджетный эффект от реализации проекта.

Таблица 11. Прирост налоговых платежей в бюджеты разных уровней.

Таблица 12. Расчет срока окупаемости проекта.

Таблица 13. Расчет точки безубыточности.

Диаграмма 1 Банковский кредит. Кредитная линия на приобретение основных средств.

Диаграмма 2. График NPV.

Диаграмма 3. Анализ чувствительности (простой срок окупаемости).

# 1. РЕЗЮМЕ

Целью проекта является обеспечение приезжающих в г. Б иностранных и российских специалистов полным комплексом высококлассных гостиничных услуг путем строительства в центре города комфортабельной гостиницы класса 3*, отвечающей европейским стандартам. Строительство гостиницы направлено на модернизацию инфраструктуры города, предназначенной  для обеспечения развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Б-кого района.

Проект поддерживается Администрацией Б-кого района Н-кой области, заинтересованной в привлечении инвестиций на предприятия Б-кого района.

Для достижения поставленных целей планируется возведение в центре города 2-х этажного с цокольным этажом гостиничного комплекса общей площадью 1080 кв. м., и состоящего из:

30 гостиничных номеров общей площадью 520 кв.м.;

холла, администрации, технических служб общей площадью 300 кв.м.;

ресторана, бара, центра отдыха общей площадью 260 кв.м.;

обменного пункта;

стоянки для автомобилей на 20 мест.

Строительство гостиницы планируется осуществить по современной строительной технологии “ARXXTM”, сертифицированной для применения в России, и основанной на возведении монолитобетонной стены с использованием неснимаемой полистирольной опалубки.

Комплекс услуг гостиницы включает:

услуги гостиницы и апартаментов;

услуги телефонной междугородней и международной связи;

услуги Интернета и электронной почты;

услуги спутникового телевидения;

услуги камеры хранения и индивидуальных сейфов;

услуги бара и ресторана;

услуги центра отдыха;

услуги обмена валюты;

транспортные услуги по встрече и отправке гостей в аэропорт и железнодорожный вокзал г. Н. Новгорода;

услуги прачечной;

услуги охраны;

услуги стоянки автотранспорта.

Цены на услуги гостиницы планируется установить в диапазоне цен гостиницы «В» и пансионата «М». Цены должны соответствовать как уровню предлагаемых услуг так и давать возможность останавливаться в гостинице, как отечественным, так и иностранным гостям.

График реализации проекта:

Производство архитектурно-проектных работ – 3 месяца с начала финансирования.

Производство строительно-монтажных работ – 9 месяцев после утверждения рабочего проекта строительства гостиницы.

Получение сертификата на оказание гостиничных услуг – в течении 2-х месяцев после государственной приемки объекта.

Для строительства гостиницы, оснащения ее мебелью, средствами связи и необходимым инвентарем необходимы инвестиции в объеме 16 млн. рублей. Форма инвестирования – 100% заемные средства в виде кредитной линии в коммерческом банке под гарантии предприятий г. Б Н-кой области на период строительства и ввода гостиницы в эксплуатацию и под залог движимого и недвижимого имущества гостиницы на последующий срок до момента полного погашения кредита. Срок возврата кредита – 5 лет с момента открытия кредитной линии. Порядок погашения кредита и процентов за пользование денежными средствами - ежемесячно равными платежами через 6 месяцев после ввода гостиницы в эксплуатацию или через 18 месяцев после открытия кредитной линии. Размер процентов за пользование денежными средствами – 25% годовых.

Направления использования привлеченных инвестиций:

Строительство гостиницы – 12645,4 тыс. рублей.

| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| ТЭО проекта, предварительные маркетинговые исследования, оплата экспертов и консультантов | 217,0 |
| Составление проектно- сметной документации | 710,4 |
| СМР | 6696,0 |
| Отделочные работы | 5022,0 |
| Итого | 12645,4 |

Оборудование гостиницы – 3052,26 тыс. рублей.

| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Оборудование номеров | 1756,46 |
| Приобретение автомобиля | 201,5 |
| Приобретение оборудования для гостиницы | 1094,3 |
| Итого | 3052,26 |

Финансовая оценка проекта:

простой срок окупаемости проекта – 2 года 1 месяц с момента ввода гостиницы в эксплуатацию или 3 года 1 месяц с момента начала финансирования;

дисконтированный срок окупаемости проекта при ставке дисконтирования 25% в год - 4 года с момента ввода гостиницы в эксплуатацию или 5 лет с момента начала финансирования;

индекс доходности инвестиций при ставке дисконтирования 25% в год - 1,22;

внутренняя ставка доходности инвестиций в реальном выражении (без учета инфляционной компоненты) – 33% в год;

чистая современная ценность инвестиций (NPV) при ставке дисконтирования 25% в год - 2803,8 тыс. рублей (при сроке реализации проекта 5 года).

# 2. ОБЗОР РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ.

## Характеристика потока гостей г. Б.

Город Б. является одним из крупных промышленных центров Н-кой области. На его территории расположены крупные промышленные предприятия, в том числе предприятия с участием иностранного капитала. Основными посетителями города являются российские и иностранные специалисты, приезжающие на предприятия города.

## Потребность в гостиничных услугах предприятий г. Б.

Для определения потребностей в гостиничных услугах в г. Б были проведены опросы предприятий города в 2001г.(на этапе разработки бизнес-плана) и в 2003 г. (по просьбе инвестора перед началом финансирования). Данные посещаемости предприятий г. Б иностранными и российскими руководителями и специалистами в 2001 году и 2003 г. приведены в таблицах:

Таблица 1 Посещаемость предприятий г.Б российскими и иностранными руководителями и специалистами в 2001 г.

| Интервал | Численность иностранных специалистов | Численность российских специалистов | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 46 | 46 | 92 |
| Февраль | 40 | 57 | 97 |
| Март | 32 | 67 | 99 |
| Апрель | 19 | 52 | 71 |
| Май | 53 | 37 | 90 |
| Июнь | 46 | 51 | 97 |
| Июль | 31 | 59 | 90 |
| Август | 32 | 51 | 83 |
| Сентябрь | 59 | 58 | 117 |
| Октябрь | 49 | 74 | 123 |
| Ноябрь | 10 | 49 | 59 |
| Декабрь | 5 | 47 | 52 |
| Итого за год | 422 | 648 | 1070 |
| Среднее время пребывания на предприятии одного человека, суток | 5 | 5 |  |
| Средняя ежедневная загрузка чел./день | 6 | 9 | 15 |

В ходе опроса были разосланы анкеты во все крупные предприятия города около 20 анкет, получен ответ от 9 предприятий.

Анализ данных показал, что пик прибытия (и соответственно, загрузки) приходится на понедельник - среду (с минимумом в выходные дни), а по месяцам – март, июнь, сентябрь и октябрь. С учетом выходных и праздничных дней средняя загрузка номерного фонда составит 60% в год. Потребность города в номерном фонде гостиниц для удовлетворения существующего потока иностранных и российских специалистов, прибывающих на вышеперечисленные предприятия города, с учетом средней загрузки 60% в год составляет 25 номеров. При развитии г. Б и привлечении инвестиций на предприятия Б-кого района планируется увеличение потока приезжающих руководителей и специалистов из-за границы и других регионов России.

Рис 1. График посещения специалистами предприятий г. Б.

Таблица 2 Посещаемость предприятий г.Б. российскими и иностранными руководителями и специалистами за 8 месяцев 2003 г.

|  | Иностранные руководители | Иностранные специалисты | Российские руководители | Российские специалисты | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 3 | 31 | 8 | 9 | 51 |
| Февраль | 1 | 29 | 8 | 10 | 48 |
| Март | 15 | 22 | 13 | 10 | 60 |
| Апрель | 6 | 15 | 14 | 14 | 49 |
| Май | 6 | 35 | 13 | 9 | 63 |
| Июнь | 10 | 15 | 15 | 8 | 48 |
| Июль | 8 | 23 | 15 | 15 | 61 |
| Август | 10 | 17 | 19 | 20 | 66 |
| ИТОГО | 59 | 187 | 105 | 95 |  |
| Среднее время пребывания на предприятии одного человека, суток | 5 | 17,5 | 3,5 | 8,5 |  |
| Средняя загрузка человек в год | 295 | 3273 | 368 | 808 |  |

При проведении опроса были порошены 20 предприятий и получены ответы от 10 предприятий города.

Анализирую полученные данные получили, что по сравнению с 2001 г. изменился процентное соотношение приезжающих. В 2001г. основную массу составляли российские руководители и специалисты то в 2003 г. больше приезжал иностранцев.

В рамках опроса предприятий также было проведено исследование по изучение потребности в классности номеров (см. таблицу 3).

Анализ полученных данных показал что наибольшей популярностью пользуются номера 1 класса, на втором месте номера 2 класса.

Так же в рамках исследования было проведено исследование гостиниц г. Б имеющих наибольшую популярность у предприятий г. Б:

- Первое место – «М»,

- Второе место – «В».

## Обзор рынка гостиничных услуг.

В настоящее время рынок гостиничных услуг в г. Б представляет одна гостиница расположенная в городской черте «В», которая не обеспечивает требуемый уровень комфорта и услуг для проживания иностранных специалистов, прибывающих на предприятия города, и потребность в номерном фонде города. В гостинице предпочитаю останавливаться отечественные специалисты приезжающие в г.Б. как правило на короткий срок.

Иностранные специалисты предпочитают останавливаться в пансионате «М», но данный пансионат является ведомственным и обслуживает только приезжающих по приглашению организации к которой он относится.

Сложившаяся ситуация с обеспечение гостиничными услугами приезжающих в город иностранных и отечественных специалистов влияет на инвестиционную привлекательность района. Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности Б-кого района необходимо развитие инфраструктуры города, предназначенной  для обеспечения развития бизнеса, в том числе строительство комфортабельной гостиницы.

# 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

## Перечень предоставляемых услуг

Гостиница планирует предоставлять полный комплекс услуг, необходимых для проживания и работы посетителей:

услуги гостиницы и апартаментов, в том числе:

2 номера люкс;

12 номеров 1 класса;

16 номеров 2 класса;

услуги системы связи, в том числе:

скоростной интернет;

междугородняя и международная телефонная связь;

факс;

спутниковое телевидение;

услуги охраны;

услуги камеры хранения и индивидуальных сейфов;

услуги автостоянки на 20 автомобилей;

Для оказания услуг по питанию, организации отдыха, обмену валюты, химчистки и прачечной планируется сдать в аренду специализированным организациям цокольный этаж, в том числе:

бар, ресторан площадью 106,69 кв.м.;

центр отдыха  49,71 кв.м.;

филиал банка площадью 6,62 кв.м.;

прачечная/химчистка площадью 29,98 кв.м.

Планируемый номерной фонд гостиницы составит 30 комфортабельных номеров, включая номера "люкс". Каждый номер оснащен прямыми телефонными линиями, позволяющими соединиться с любым городом мира, многоканальным спутниковым телевидением, мини-баром. В ванной комнате для гостей приготовлено мыло, шампунь, здесь же фен и телефон, специальное зеркало для бритья и макияжа.

Номера люкс - двухкомнатные апартаменты с отдельной спальней и комнатой для отдыха/переговоров. Максимум удобств и комфорта в сочетание с системой кондиционирования номера и двумя раздельными санузлами.

Номера 1 класса (бизнес), оборудованные удобной мебелью и кондиционером. В комнате находятся кровать, большая тумбочка с телефоном, рабочий стол, два стула, торшер, спутниковое телевидение, настольная лампа, мини-бар. Прихожая: шкаф для одежды, зеркало. Ванная комната: помимо ванны, душа и санузла, оснащена зеркалом для бритья и макияжа. Эргономика всех номеров отеля выполнена в едином стиле.

Номер 2 класса (эконом), с удобной мебелью в стиле бизнес-модерн. В комнате находятся кровать, большая и малая тумбочка с телефоном, рабочий стол, два стула, торшер, спутниковое телевидение, настольная лампа, мини-бар. Прихожая: шкаф для одежды, подставка для багажа, зеркало. Ванная комната: помимо ванны, душа и санузла, оснащена феном, зеркалом для бритья и макияжа. Эргономика всех номеров отеля выполнена в едином стиле.

## Объем производства

Предполагаемый объем реализации услуг:

Реализация гостиничных номеров

| Наименование | Кол-во номеров | Объем производства в год (номер/год) |
| --- | --- | --- |
| Комнаты люкс | 2 | 730 |
| Комнаты 1 категории | 12 | 4380 |
| Комнаты 2 категории | 16 | 5840 |

Сдача помещений в аренду

| Наименование | Площадь помещения | Объем производства в год (кв.м./год) |
| --- | --- | --- |
| Бар, ресторан, бильярдная | 156,4 | 1876,8 |
| Прачечная/химчистка | 29,98 | 359,76 |
| Филиал банка | 6,62 | 79,44 |

Стоянка автомобилей

| Наименование | Кол-во мест | Объем производства в год (мест/год) |
| --- | --- | --- |
| Стоянка | 20 | 7300 |

# 4. Календарный план инвестиционного периода

Инвестиционный период составит 12 месяцев, в том числе:

Подготовительный этап – 3 месяца

Предварительный маркетинговый анализ.

Разработка бизнес-плана проекта и согласование с предприятиями г. Б, заинтересованными в строительстве гостиницы.

Регистрация предприятия для реализации проекта.

Представление бизнес-плана в кредитно-финансовые организации с целью получения необходимых средств.

Документальное оформление кредита (займа).

Сбор разрешительных документов на проектирование и строительство, оформление паспорта строительства.

Проектно-изыскательские работы.

Получение разрешения на строительство.

Строительство гостиницы – 9 месяцев

Строительство фундаментов.

Строительство коробки здания.

Подключение к наружным инженерным сетям.

Монтаж внутренних инженерных сетей.

Внутри отделочные работы.

Монтаж оборудования и установка мебели.

Сдача объекта государственной комиссии. Завершающие мероприятия по вводу комплекса в эксплуатацию.

Сертификация гостиницы на оказание услуг.

## Технология строительства

При строительстве здания гостиницы планируется применить новую строительную систему “ARXXTM” основанную на возведении монолитобетонной стены с использованием неснимаемой полистирольной опалубки, обладающей высокой степенью теплоизоляции.

Основные преимущества системы:

- высокие теплоизоляционные характеристики (4,41 м2 оС/Вт);

- высокая степень защиты от влаги;

- легкость монтажа;

- высокие прочностные характеристики, позволяющие возводить многоэтажные конструкции;

- упрощение процесса строительства и сокращение времени сооружения до 60% по сравнению с традиционными методами строительства;

- значительное сокращение номенклатуры необходимых строительных материалов;

- использование круглогодичного цикла строительства, за исключением зимнего периода с температурой ниже –25 0С;

- возможность использования неограниченного количества отделочных материалов, как для наружной, так и для внутренней отделки;

- снижение громкости звука на 53дБ благодаря великолепным звукопоглощающим качествами полистирола и внутренней монолитобетонной прослойке стены.

Применение данной технологии позволит сократить срок строительства и ввода гостиницы в эксплуатацию. При использовании данной технологии мы получим готовую к эксплуатации гостиницу через 12 месяцев после начала финансирования.

# 5. Организационный план

Для организации строительства и эксплуатации гостиницы планируется образование нового юридического лица.

Новое предприятие должно быть создано в форме общества с ограниченной ответственностью. Создание предприятия в форме акционерного общества нецелесообразно, т.к. во-первых, предприятие не является достаточно большим для котировки его акций на бирже и привлечения финансового инвестора, а во-вторых, при этом отсутствует необходимость взаимодействия с ФКЦБ (регистраций выпусков акций, предоставление отчетности).

Участие в создании нового юридического лица (вклад в уставный капитал) предприятий г. Б. нецелесообразно, т.к. указанное членство потребует согласования с антимонопольными органами. Кроме того, гостиничный бизнес является непрофильным для возможных заинтересованных лиц, что создаст определенные трудности для управления предприятием в случае наличия у заинтересованных лиц прямых прав влиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Учредителями Общества могут являться доверенные лица заинтересованных в создании Общества юридических лиц.

Уставный капитал создаваемого Общества нецелесообразно делать слишком большим. На начальный период он должен быть достаточен для покрытия организационных расходов (регистрация предприятия, оплата бухгалтера и т.д.).

При строительстве гостиницы Общество выступит в качестве заказчика строительства. Подрядчиком выступит специализированная строительная организация по выбору Общества.

Строительство гостиницы будет осуществляться на привлеченные кредитные ресурсы. Их может предоставить коммерческий банк, с которым Общество заключит договор о предоставлении кредитной линии.

Поручителями по кредитной линии на время строительства гостиницы до ввода ее в эксплуатацию могут выступить заинтересованные юридические лица, т.к. на дату предоставления кредитной линии Общество не в состоянии предоставить Банку надлежащее обеспечение возврата кредита, что делает для Банка его предоставление достаточно проблематичным (ввиду отнесения ЦБ РФ необеспеченных кредитов к рискованным финансовым вложениям Банку потребуется резервировать значительные средства для страхования риска не возврата кредита). Поручительство может быть оформлено как со стороны всех юридических лиц солидарно на всю сумму обязательств Общества, так и каждым юридическим лицом в отдельность на определенную часть обязательств Общества. Предлагаемый вариант интересен тем, что не требует непосредственного отвлечения юридическими лицами своих финансовых ресурсов на финансирование строительства гостиницы.

После ввода гостиницы в эксплуатацию поручительство юридических лиц прекращается, а построенное здание переходит в залог Банка в качестве обеспечения возврата выданной кредитной линии.

После погашения Обществом предоставленного кредита залог здания гостиницы снимается.

Юридические лица, выступившие поручителями за Общество перед Банком, заинтересованы в контроле за целевым использованием средств кредита и соблюдением сроков строительства.

Взаимная заинтересованность сторон может быть реализована путем создания в Обществе в качестве органа управления Совета директоров. В указанный Совет могут войти персонально представители юридических лиц, заинтересованных в строительстве гостиницы.

# 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Моделирование финансового плана реализации проекта проводилось с помощью компьютерной модели «МАСТЕР ПРОЕКТОВ: Бюджетный подход», разработанной Консультационной группой «Воронов и Максимов» (г. Санкт-Петербург). В целях моделирования инвестиционный проект рассматривается во временной разверстке, причем анализируемый период (горизонт планирования) разбивается на несколько равных промежутков – интервалов планирования. Для каждого интервала планирования составляются бюджеты – сметы поступлений и платежей, отражающих результаты всех операций, выполнявшихся в этом временном промежутке. Сальдо такого бюджета – разность между поступлениями и платежами – есть денежный поток инвестиционного проекта на данном интервале планирования. Так как все составляющие инвестиционного проекта выражены в денежной оценке, то получается ряд значений денежных потоков, описывающих процесс осуществления инвестиционного проекта. В этом заключается суть бюджетного подхода к подготовке исходной информации для инвестиционного анализа.

## Исходные данные для составления финансового плана

При моделировании финансового плана проекта принимались следующие исходные данные:

Временные параметры моделирования проекта:

Интервал планирования – 1 месяц;

Продолжительность интервала планирования – 30 дней;

Горизонт планирования – 60 месяцев (5 лет);

Дата начала операционной деятельности – 13 месяц;

Продолжительность инвестиционного периода – 12 месяца;

Продолжительность операционного периода – 48 месяца.

Макроэкономическое окружение:

Основная расчетная единица проекта – рубль;

Порядок денежной единицы – тысяча;

Метод расчета проекта – расчет в постоянных ценах.

Этот метод является наиболее часто используемым при разработке инвестиционного проекта и проведении анализа эффективности инвестиций. При использовании этого метода покупательная способность расчетной денежной единицы фиксируется, как правило, на момент начала планирования. В результате все стоимостные показатели (цены, денежные потоки и т.п.), относящиеся к различным временным интервалам, оказываются выраженными в сопоставимом измерении.

Ожидаемый темп инфляции – 14 % в год для постоянных производственных затрат и переменных производственных затрат, на заработанную плату и цена на услуги 10 % в год;

Годовая ставка дисконтирования (без учета инфляционной составляющей) – 24,5% в год. При годовой ставке рефинансирования Центрального банка России 25% в год и планируемого в бюджете РФ уровня инфляции в 2002г. в размере 12-14% в год реальная ставка дисконтирования будет 14% в год. Дополнительная ставка на риск проекта принята в размере 10,5% и относится к категории «средний риск» (увеличение объема продаж существующей продукции).

Информация о налоговом окружении:

Ставка налога на добавленную стоимость –20%;

Ставка налога на пользование автодорогами – 1%;

Ставка налога с продаж – 5%;

Ставка налога на имущество –2%;

Ставка налога на рекламу – 5%;

Ставка налога на прибыль – 24%;

Суммарная ставка отчислений на социальные нужды от заработанной платы – 35,9%, в том числе:

Отчисления в пенсионный фонд РФ – 28%;

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования – 3,6%;

Отчисления в фонд социального страхования – 4%;

Отчисления в фонд социального страхования от несчастных случаев для гостиниц – 0,3%.

Разнесение налоговых отчислений по бюджетам разных уровней приведено в таблице:

| № п/п | Наименование налога | Ставка |
| --- | --- | --- |
| 1 | НДС (федеральный бюджет) | 20% |
| 2 | Налог на прибыль всего, в том числе: | 24% |
|  | федеральный бюджет | 7,5% |
|  | областной бюджет | 14,5% |
|  | Местный бюджет | 2% |
| 3 | Налог на пользователей автодорог (областной бюджет) | 1% |
| 4 | Налог с продаж всего, в том числе: | 5% |
|  | областной бюджет | 2% |
|  | местный бюджет | 3% |
| 5 | Налог на имущество всего, в том числе: | 2% |
|  | областной бюджет | 1% |
|  | местный бюджет | 1% |
| 7 | Налог на рекламу (местный бюджет) | 5% |

Постоянные инвестиционные затраты

В инвестиционные затраты включены затраты на строительство здания гостиницы, приобретение оборудования для гостиницы и оснащение номеров. Затраты на строительство и оборудование рассчитаны исходя из предварительного плана строительства. Более точная стоимость проекта определится при составлении рабочего проекта строительства.

Инвестиционные затраты, связанные со строительством, приведены в таблице:

| Наименование | Всего ( тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Издержки до инвестиционного периода |
| ТЭО проекта, предварительные маркетинговые исследования, оплата экспертов и консультантов | 217 |
| Составление проектно сметной документации | 710,40 |
| Инвестиционный период |  |
| СМР | 6696 |
| Отделочные работы | 5022 |
| Итого | 12645,40 |

Перечень необходимого оборудования гостиницы и его стоимость приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Сумма тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини АТС |  | 36 |
| 2 | Автомобиль «Газель» |  | 195 |
| 3 | Установка системы видео наблюдения |  | 35,25 |
| 4 | Приобретение и установка системы спутникового телевидения и Интернет |  | 39 |
| 5 | Установка ОПС |  | 390 |
| 6 | Телефонная и компьютерная сеть |  | 261 |
| 7 | Сертифицирование гостиницы |  | 15 |
| 8 | Прочие инвестиционные затраты в том числе: |  | 192 |
| 8.1 | Сейф | 2 | 6 |
| 8.2 | Пылесос | 4 | 24 |
| 8.3 | Кассовый аппарат | 1 | 3 |
| 8.4 | Компьютер и ПО | 2 | 42 |
| 8.5 | Диван | 3 | 18 |
| 8.6 | Кресло | 6 | 5,4 |
| 8.7 | Письменный стол | 7 | 14,7 |
| 8.8 | Стул | 14 | 8,4 |
| 8.9 | Журнальный столик | 4 | 6 |
| 8.10 | Шкаф | 8 | 24 |
| 8.11 | Люстра | 3 | 13,5 |
| 8.12 | Светильники | 20 | 18 |
| 8.13 | Холодильник | 1 | 6 |
| 8.14 | Настольная лампа | 6 | 1,8 |
| 8.15 | Тумбочка | 4 | 1,2 |
|  | Итого |  | 2848,8 |

Затраты связанные с оборудования гостиничных номеров приведены в таблице:

Оборудование номера 2 класса

| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комната |  |
|  | Шкаф | 3 |
|  | Кровать | 6 |
|  | Тумбочка большая | 3 |
|  | Стол | 2,1 |
|  | Стул | 1,2 |
|  | Телевизор | 7,5 |
|  | Магнитола | 1,8 |
|  | Телефон | 0,6 |
|  | Холодильник | 6 |
|  | Люстра | 4,5 |
|  | Настольная лампа | 0,3 |
|  | Посуда для номера | 0,3 |
|  | Зеркало | 0,9 |
| 2 | Ванная комната |  |
|  | Плафон | 0,3 |
|  | Зеркало | 0,9 |
| 3 | Итого | 38,4 |
|  | Оборудование номера 1 класса |  |
| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Комната |  |
|  | Шкаф | 6 |
|  | Кровать | 12 |
|  | Тумбочка малая | 1,2 |
|  | Тумбочка большая | 3 |
|  | Стол | 2,1 |
|  | Стул | 2,4 |
|  | Телевизор | 7,5 |
|  | Магнитола | 1,8 |
|  | Телефон | 0,6 |
|  | Торшер или бра | 1,5 |
|  | Холодильник | 6 |
|  | Люстра | 4,5 |
|  | Настольная лампа | 0,3 |
|  | Посуда для номера | 0,3 |
|  | Кондиционер | 21 |
|  | Зеркало | 0,9 |
| 2 | Ванная комната |  |
|  | Фен | 2,1 |
|  | Плафон | 0,3 |
|  | Зеркало | 0,9 |
| 3 | Итого | 74,4 |
|  | Оборудование номера люкс |  |
| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Комната |  |
|  | Шкаф | 9 |
|  | Кровать | 9 |
|  | Кондиционер | 21 |
|  | Тумбочка малая | 1,2 |
|  | Тумбочка большая | 3 |
|  | Стул | 3,6 |
|  | Телевизор | 7,5 |
|  | Магнитола | 1,8 |
|  | Телефон | 1,2 |
|  | Торшер или бра | 4,5 |
|  | Холодильник | 6 |
|  | Люстра | 9 |
|  | Настольная лампа | 0,3 |
|  | Посуда для номера | 0,3 |
|  | Зеркало | 2,7 |
|  | Диван | 6 |
|  | Кресло | 1,8 |
|  | Круглый стол | 1,5 |
|  | Журнальный | 1,5 |
|  | Письменный | 2,1 |
| 2 | Ванная комната |  |
|  | Фен | 2,1 |
|  | Плафон | 0,3 |
|  | Зеркало | 0,9 |
| 3 | Итого | 96,3 |

Общая потребность в инвестициях составляет 15307,9 тыс. руб.

Сроки использования прочих вне оборотных активов приведены в таблице:

| Здание | 20,0 лет |
| --- | --- |
| Оборудование номеров | 5,0 лет |
| Автомобиль | 5,0 лет |
| Оборудование гостиницы | 5,0 лет |

Метод амортизации –линейный.

При вводе в эксплуатацию помещения и оборудования происходит возмещение уплаченного при покупке НДС.

Выручка от реализации

При реализации проекта предполагает продажа следующих услуг:

- услуги проживания в гостинице с завтраком;

- сдача помещений в аренду;

- услуги охраняемой автостоянки.

- Услуги гостиницы:

| Наименование номера | Стоимость номера в день, рублей |
| --- | --- |
| Люкс | 3780 |
| 1 класс | 2268 |
| 2 класс | 1701 |

С учетом прогнозируемой загрузки гостиницы 60% годовая выручка от предоставления услуг по проживанию составит:

| Наименование номера | Сумма в год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Комнаты люкс | 2190,0 |
| Комнаты 1 категории | 7884,0 |
| Комнаты 2 категории | 7884,0 |

Сдача помещений в аренду:

| Наименование помещения | Площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м. в месяц, рублей |
| --- | --- | --- |
| Ресторан, бар, центр отдыха | 156,4 | 450 |
| Прачечная | 29,98 | 450 |
| Обменный пункт | 6,62 | 450 |

Годовая выручка от  сдачи помещений в аренду составит:

| Наименование помещения | Сумма в год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ресторан, бар, центр отдыха | 844,6 |
| Прачечная | 161,9 |
| Обменный пункт | 35,7 |

Стоянка

|  | Кол-во машин | Стоимость сутки, рублей |
| --- | --- | --- |
| Стоянка | 20 | 30 |

Годовая выручка от эксплуатации стоянки составит:

|  | Сумма в год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Стоянка | 219,0 |

Переменные производственные затраты

В переменные затраты включены расходы связанные с проживанием в номере одного человека.

| Номера люкс |
| --- |
|  | Сумма в день, рублей |
| Электроэнергия | 33,57 |
| Смена белья | 60,00 |
| Предметы гигиены | 20,00 |
| Завтрак | 90,00 |
| Итого | 203,57 |
| Номера 1 класса |
|  | Сумма в день, рублей |
| Электроэнергия | 13,43 |
| Смена белья | 60,00 |
| Предметы гигиены | 10,00 |
| Завтрак | 75,00 |
| Итого | 158,43 |
| Номера 2 класса |
|  | Сумма в день, рублей |
| Электроэнергия | 5,60 |
| Смена белья | 60,00 |
| Предметы гигиены | 10,00 |
| Завтрак | 60,00 |
| Итого | 135,60 |

Постоянные производственные затраты

Постоянные производственные затраты складываются из затрат на оплату труда, текущих общехозяйственных затрат (коммунальные услуги, услуги связи, канцелярские расходы, командировочные расходы, хозяйственные расходы, услуги банка и других сторонних организаций), расходов на рекламу.

Постоянные общехозяйственные расходы составляют 2478,63 тыс. рублей в год. Перечень статей постоянных затрат приведен в таблице:

| № п/п | Наименование статей расходов | Сумма в месяц, тыс. рублей | Сумма в год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда земли | 39,000 | 468,00 |
| 2 | Коммунальные услуги | 21,300 | 255,60 |
| 3 | Электроэнергия | 13428 | 161,14 |
| 4 | Моющие и дезинфицирующие средства и инвентарь | 10000 | 120,00 |
| 5 | Белье | 15000 | 180,00 |
| 6 | Специальная и форменная одежда персонала | 5025 | 60,30 |
| 7 | Содержание а/транспорта (ГАЗель-1 шт.) | 3622 | 43,42 |
| 8 | Услуги городской телефонной связи | 600 | 7,2 |
| 9 | Канцелярские товары | 300 | 3,6 |
| 10 | Командировочные расходы |  | 0 |
| 11 | Представительские расходы | 905 | 10,71 |
| 12 | Обучение персонала | 4626 | 51,2 |
| 13 | Услуги банка | 3000 | 36 |
| 14 | Услуги сторонних организаций | 10500 | 126 |
| 15 | Страхование помещения | 16016 | 190 |
| 16 | Согласование: СЭС, пожарники, лицензии | 3000 | 36 |
| 17 | Затраты на ремонт и реконструкцию основных средств | 60750 | 729 |
|  | Итого | 206,55 | 2478,63 |

В постоянные затраты включена электроэнергия потребляемая на освещение холлов и внешнее освещение гостиницы.

В пункт «Белье» включены затраты, связанные с приобретением постельного белья и полотенец в номера. Перечень затрат приведен в таблице:

| № п/п | Название | Кол-во | Стоимость, тыс. рублей | Сумма в месяц, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постельное белье | 60 | 1,500 | 7,500 |
| 2 | Полотенца | 200 | 0,450 | 7,500 |
|  | Итого |  |  | 15000 |

Срок службы комплекта белья на номер 1 год.

Затраты по пункту «Спец. Одежда персонала» приведены в таблице:

| № п/п | Название | Кол-во | Стоимость, тыс. рублей | Сумма в месяц, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халаты | 5 | 300 | 125 |
| 2 | Форма дежурных по этажу и рецепции | 16 | 3600 | 2400 |
| 3 | Форма охранников | 20 | 3000 | 2500 |
|  | Итого |  |  | 5025 |

Срок службы специальной и форменной одежды следующий:

- халаты – год;

- одежда рецепции и дежурных - два года;

- форма охранников - два года.

Затраты на услуги сторонних организаций приведены в таблице:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание АТС и телефонов | 1,500 |
| 2 | Обслуживание Интернета | 9,000 |

Планируемая численность персонала гостиницы – 31 человек.

Штатное расписание приведено в таблице:

| № п/п | Должность | Кол-во | Оклад в месяц, рублей | Итого в год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление | 3 |  |  |
| 1.1 | Директор | 1 | 9000,00 | 108 |
| 1.2 | Менеджер | 1 | 6000,00 | 72 |
| 1.3 | Гл.бухгалтер | 1 | 7500,00 | 90 |
| 2 | Обслуживающий персонал | 28 |  |  |
| 2.1 | Горничная | 4 | 3000 | 144 |
| 2.2 | Рецепция | 4 | 3300 | 158,4 |
| 2.4 | Дежурная по этажу | 4 | 3000 | 144 |
| 2.6 | Водитель | 1 | 3600 | 43,2 |
| 2.7 | Сантехник | 1 | 2550 | 30,6 |
| 2.9 | Электрик | 1 | 2700 | 32,4 |
| 2.10 | Дворник | 1 | 2100 | 25,2 |
| 2.11 | Охранник | 12 | 3000 | 432 |
|  | Итого | 31 |  | 1279,8 |

Затраты на оплату труда составляют 106,65 рублей в месяц без учета социальных выплат.

Внешние источники финансирования

Для реализации проекта планируется привлечь кредиты коммерческих банков.

На строительство здания гостиницы, оборудование номеров, приобретение оборудования для гостиницы планируется долгосрочный инвестиционный кредит в размере 16 млн. рублей со сроком погашения 5 лет при отсрочке платежей на 18 месяцев с начала финансирования и дальнейшем равномерном ежемесячном графике погашения долга и ежемесячной выплате процентов за пользование кредитом из расчета 25% годовых.

В связи с продолжительность строительства и для снижения затрат на кредит необходима кредитная линия на время реализации проекта с графиком получения кредита приведенным в таблице:

| Направления инвестирования | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | 37% | 8% | 32% | 11% | 4% | 7% |  |  |
| Оборудование номеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Приобретение автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Приобретение оборудования для гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

Графики получения и погашения кредита приведен в приложении на Диаграмме 1:

## Результаты расчета финансового плана

Результаты расчетов финансового плана проекта представлены в приложении в следующих таблицах и диаграммах:

Таблица 1. Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации.

Таблица 2. Инвестиции.

Таблица 3. Источники средств.

Таблица 4. Программа производства и реализации продукции.

Таблица 5. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Таблица 6. Затраты на производство и сбыт продукции.

Таблица 7. Амортизационные отчисления.

Таблица 8. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности.

Таблица 9. План денежных поступлений и выплат.

Таблица 10. Бюджетный эффект от реализации проекта.

Таблица 11. Прирост налоговых платежей в бюджеты разных уровней.

Таблица 12. Расчет срока окупаемости проекта.

Таблица 13. Расчет точки безубыточности.

Диаграмма 1. График NPV.

Диаграмма 2. Анализ чувствительности (простой срок окупаемости).

В результате моделирования получены следующие результаты реализации проекта.

1. Оценка проекта без учета стоимости капитала.

С помощью компьютерной модели «МАСТЕР ПРОЕКТОВ: Бюджетный подход» получены следующие результаты:

| ОЦЕНКА ПРОЕКТА БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ КАПИТАЛА |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прибыльность продаж | 24% |  |
| Простая норма прибыли на инвестиции | 3% | в мес. (31% в год) |
| Простой срок окупаемости инвестиций | 25,2 | мес. (2,1 лет) с начала операций |
| Точка безубыточности | 62% | от уровня выручки |
| Точка платежеспособности | 57% | от уровня выручки |

В таблице 12 приведен расчет простого срока окупаемости проекта без учета ликвидационной стоимости имущества (остаточной стоимости имущества на момент достижения окупаемости). Этот срок окупаемости равен 3,1 годам с момента начала финансирования проекта (с учетом инвестиционного периода).

В таблице 13 приведен расчет точки безубыточности для разных периодов реализации проекта в процентах от запланированного объема выручки в планируемый период к абсолютной величине выручки в планируемый период, при котором достигается точка безубыточности.

2. Оценка проекта с учетом стоимости капитала.

С помощью компьютерной модели «МАСТЕР ПРОЕКТОВ: Бюджетный подход» получены следующие результаты:

| ОЦЕНКА ПРОЕКТА С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Реальная ставка дисконтирования | 2,0% | в мес. (25% в год) |
| Чистая современная ценность инвестиций (NPV) при ставке дисконтирования, равной 2% | 2786,4 | тыс. руб. |
| Индекс доходности инвестиций (PI) | 1,22 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости инвестиций | 47,8 | мес. (4 лет) с начала операций |
| Внутренняя ставка доходности инвестиций (IRR) | 3% | в мес. (33% в год) |
| Максимальная ставка кредита | 2% | в мес. (26% в год) |

Чистая современная ценность инвестиций (NPV) после 5 лет реализации проекта имеет положительную величину, что свидетельствует о приемлемости данных инвестиций при заданной ставке дисконтирования.

Индекс доходности больше единицы, поэтому проект может считаться эффективным.

3. Оценка бюджетной эффективности проекта

В таблице 10 приведен расчет бюджетной эффективности проекта с учетом предполагаемой поддержки государства.

В таблице 11 приведен прирост налогов в бюджеты разных уровней в течении реализации проекта (5 лет).

# 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Проведенный анализ результатов показывает объективные возможности реализации проекта «Строительство гостиницы класса 3* в г. Б». Проект имеет высокое значение внутренней нормы прибыли (IRR) равной 33% в год (без учета инфляционной компоненты), приемлемые сроки окупаемости – 2,1 года простой срок окупаемости и 4 года дисконтированный срок окупаемости. Чистая современная ценность инвестиций (NPV) после 5 лет реализации проекта имеет положительную величину, что свидетельствует о приемлемости данных инвестиций при заданной ставке дисконтирования. Индекс доходности равен 1,22 и больше единицы, поэтому проект может считаться эффективным.

Наиболее важными аспектами реализации проекта являются обеспечение требуемой загрузки гостиницы и система качества услуг. Для этого необходимо уделить внимание подготовке персонала гостиницы, провести маркетинговые акции на предприятиях города.

Учитывая, что инициатором проекта выступила администрация Б-кого района с целью увеличения инвестиционной привлекательности района можно с уверенностью констатировать объективную возможность реализации проекта.

| Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации, тыс. рублей |  |
| (в среднегодовых ценах года проведения конкурса) |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Всего по проектно-сметной документации | Выполнено | Подлежит выполнению до конца строительства |
|  |  | на начало текущего года | на момент подачи заявки на конкурс |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы | 12150,40 | 0 | 0 | 12150,40 |
| Оборудование номеров | 1699,80 | 0 | 0 | 1699,80 |
| Приобретение автомобиля | 195,00 | 0 | 0 | 195,00 |
| Приобретение оборудования для гостиницы | 954,00 | 0 | 0 | 954,00 |
| Итого | 14999,20 |  |  | 14999,20 |

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНВЕСТИЦИИ, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в период строительства и эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статьи затрат | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | Всего | Всего |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению (таблица 1) | 14999 | 5508 | 5832 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальные вложения в объекты сбыта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение оборотных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого - объем инвестиций | 14999 | 5508 | 5832 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Таблица 3 |  |
| --- | --- |
| ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ, тыс. рублей |  |
| (на начало реализации проекта) |  |
| № п/п | Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
|  | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |  |
| 1 | Выручка от реализации акций (взнос в уставной капитал в денежной форме) | 0 |
| 2 | Нераспределенная прибыль (фонд накопления) | 0 |
| 3 | Неиспользованная амортизация основных стедств | 0 |
| 4 | Амортизация нематериальных активов | 0 |
| 5 | Результат от продажи основных средств | 0 |
| 6 | Собственные средства, всего | 0 |
|  | ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА |  |
| 7 | Кредиты банков (по всем видам кредитов) | 14 999 |
| 8 | Заемные средства других организаций | 0 |
| 9 | Долевое участие в строительстве | 0 |
| 10 | Прочие | 0 |
| 11 | Заемные и привлеченные средства, всего | 14 999 |
| 12 | Предполагаемая государственная поддержка проекта | 0 |
| 13 | Итого | 14 999 |

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  |  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | Всего | Всего |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Комнаты люкс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации в натуральном выражении, всего | номер в день | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 438 | 110 | 110 | 110 | 110 | 438 | 438 | 438 |
|  | Цена реализации за единицу продукции | руб. |  |  |  |  | 4 126 |  | 4 226 | 4 328 | 4 433 | 4 540 |  |  | 5 838 |
|  | Выручка от реализации продукции | тыс.руб. | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1 523 | 367 | 376 | 385 | 395 | 1 676 | 1 844 | 2 029 |
|  | Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс.руб. | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1 919 | 463 | 474 | 485 | 497 | 2 112 | 2 324 | 2 557 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | тыс.руб. | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 305 | 73 | 75 | 77 | 79 | 335 | 369 | 406 |
|  | акцизы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пошлины | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | налог с продаж | тыс.руб. | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 | 22 | 23 | 23 | 24 | 101 | 111 | 122 |
| 1.2. | Комнаты 1 категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации в натуральном выражении, всего | номер в день | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 2628 | 657 | 657 | 657 | 657 | 2628 | 2628 | 2628 |
|  | Цена реализации за единицу продукции | руб. |  |  |  |  | 2 476 |  | 2 536 | 2 597 | 2 660 | 2 724 |  |  | 3 503 |
|  | Выручка от реализации продукции | тыс.руб. | 1 291 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 5 484 | 1 322 | 1 354 | 1 387 | 1 420 | 6 034 | 6 639 | 7 306 |
|  | Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс.руб. | 1 627 | 0 | 0 | 0 | 1 627 | 6 910 | 1 666 | 1 706 | 1 748 | 1 790 | 7 603 | 8 366 | 9 205 |
|  | в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | тыс.руб. | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1 097 | 264 | 271 | 277 | 284 | 1 207 | 1 328 | 1 461 |
|  | акцизы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пошлины | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | налог с продаж | тыс.руб. | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 329 | 79 | 81 | 83 | 85 | 362 | 398 | 438 |
| 1.3. | Комнаты 2 категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации в натуральном выражении, всего | номер в день | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 3504 | 876 | 876 | 876 | 876 | 3504 | 3504 | 4000 |
|  | Цена реализации за единицу продукции | руб. |  |  |  |  | 1 857 |  | 1 902 | 1 948 | 1 995 | 2 043 |  |  | 3 504 |
|  | Выручка от реализации продукции | тыс.руб. | 1 291 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 5 484 | 1 322 | 1 354 | 1 387 | 1 420 | 6 034 | 6 639 | 7 306 |
|  | Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс.руб. | 1 627 | 0 | 0 | 0 | 1 627 | 6 910 | 1 666 | 1 706 | 1 748 | 1 790 | 7 603 | 8 366 | 9 205 |
|  | в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | тыс.руб. | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1 097 | 264 | 271 | 277 | 284 | 1 207 | 1 328 | 1 461 |
|  | акцизы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пошлины | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | налог с продаж | тыс.руб. | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 329 | 79 | 81 | 83 | 85 | 362 | 398 | 438 |
| 1.4. | Пище- блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации в натуральном выражении, всего | кв.м. | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1877 | 469 | 469 | 469 | 469 | 1877 | 1877 | 1877 |
|  | Цена реализации за единицу продукции | руб. |  | 0 |  |  | 516 |  | 528 | 541 | 554 | 568 |  |  | 730 |
|  | Выручка от реализации продукции | тыс.руб. | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 816 | 197 | 201 | 206 | 211 | 898 | 988 | 1 087 |
|  | Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс.руб. | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1 028 | 248 | 254 | 260 | 266 | 1 131 | 1 245 | 1 370 |
|  | в том числе: | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | тыс.руб. | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 163 | 39 | 40 | 41 | 42 | 180 | 198 | 217 |
|  | акцизы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пошлины | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | налог с продаж | тыс.руб. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 12 | 12 | 12 | 13 | 54 | 59 | 65 |
| 1.5. | Прачечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации в натуральном выражении, всего | кв.м. | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 360 | 360 |
|  | Цена реализации за единицу продукции | руб. |  | 0 |  |  | 516 |  | 528 | 541 | 554 | 568 |  |  | 730 |
|  | Выручка от реализации продукции | тыс.руб. | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 156 | 38 | 39 | 40 | 41 | 172 | 189 | 208 |
|  | Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс.руб. | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 197 | 48 | 49 | 50 | 51 | 217 | 239 | 263 |
|  | в том числе: | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | тыс.руб. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 38 | 42 |
|  | акцизы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пошлины | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | налог с продаж | тыс.руб. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 13 |
| 1.6. | Филиал банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации в натуральном выражении, всего | кв.м. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | 20 | 20 | 20 | 20 | 79 | 169 | 79 |
|  | Цена реализации за единицу продукции | руб. |  | 0 |  |  | 516 |  | 528 | 541 | 554 | 568 |  |  | 730 |
|  | Выручка от реализации продукции | тыс.руб. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 | 38 | 42 | 46 |
|  | Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс.руб. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 10 | 11 | 11 | 11 | 48 | 53 | 58 |
|  | в том числе: | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | тыс.руб. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 |
|  | акцизы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пошлины | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | налог с продаж | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1.7. | Стоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации в натуральном выражении, всего | место | 1825 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 7300 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 7300 | 7300 | 7300 |
|  | Цена реализации за единицу продукции | руб. |  | 0 |  |  | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 |  |  | 59 |
|  | Выручка от реализации продукции | тыс.руб. | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 256 | 62 | 63 | 65 | 66 | 282 | 310 | 341 |
|  | Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс.руб. | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 322 | 78 | 80 | 82 | 84 | 355 | 390 | 430 |
|  | в том числе: | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | тыс.руб. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 12 | 13 | 13 | 13 | 56 | 62 | 68 |
|  | акцизы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пошлины | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | налог с продаж | тыс.руб. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | 20 |
| 2 | Общая выручка от реализации продукции, итого | тыс.руб. | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 4 080 | 17 330 | 4 178 | 4 279 | 4 383 | 4 489 | 19 068 | 20 982 | 23 087 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | тыс.руб. | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | 2 751 | 663 | 679 | 696 | 713 | 3 027 | 3 330 | 3 665 |
|  | акцизы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пошлины | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | налог с продаж | тыс.руб. | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 825 | 199 | 204 | 209 | 214 | 908 | 999 | 1 099 |

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  |  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | Всего | Всего |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Численность работающих по проекту, всего в том числе | чел. | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1 | Служба приема и на этажах | чел. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Горничные и служба дополнительныч услуг | чел. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Техническая служба и охрана | чел. | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | сотрудники аппарата управления | чел. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату труда службы приема и на этажах, всего в том числе | тыс. руб. | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 411 | 103 | 103 | 103 | 103 | 411 | 411 | 411 |
|  | заработанная плата | тыс. руб. | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 302 | 76 | 76 | 76 | 76 | 302 | 302 | 302 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 109 | 27 | 27 | 27 | 27 | 109 | 109 | 109 |
| 6 | Расходы на оплату труда горничных и слубы дополнительных услуг, всего в том числе | тыс. руб. | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 196 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | 196 | 196 |
|  | заработанная плата | тыс. руб. | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 144 | 144 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 52 | 52 |
| 7 | Расходы на оплату труда технической службы и охраны, всего в том числе | тыс. руб. | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 766 | 191 | 191 | 191 | 191 | 766 | 766 | 766 |
|  | заработанная плата | тыс. руб. | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 563 | 141 | 141 | 141 | 141 | 563 | 563 | 563 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 202 | 51 | 51 | 51 | 51 | 202 | 202 | 202 |
| 8 | Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления, всего в том числе | тыс. руб. | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 367 | 92 | 92 | 92 | 92 | 367 | 367 | 367 |
|  | заработанная плата | тыс. руб. | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 270 | 68 | 68 | 68 | 68 | 270 | 270 | 270 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 97 | 24 | 24 | 24 | 24 | 97 | 97 | 97 |
| 9 | Расходы на оплату труда, всего в том числе | тыс. руб. | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1 739 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1 739 | 1 739 | 1 739 |
|  | заработанная плата | тыс. руб. | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 459 | 115 | 115 | 115 | 115 | 459 | 459 | 459 |

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (на годовой объем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | Всего | Всего |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Прямые (переменные ) затраты, всего в том числе: | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 981 | 245 | 245 | 245 | 245 | 981 | 981 | 1 048 |
|  | Комнаты люкс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 89 | 22 | 22 | 22 | 22 | 89 | 89 | 89 |
|  | Комнаты 1 категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 416 | 104 | 104 | 104 | 104 | 416 | 416 | 416 |
|  | Комнаты 2 категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 475 | 119 | 119 | 119 | 119 | 475 | 475 | 542 |
|  | Пище- блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прачечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Стоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Постоянные (общие) затраты, всего в том числе: | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 5 600 | 1 304 | 1 366 | 1 431 | 1 500 | 6 764 | 8 204 | 6 402 |
|  | общепроизводственные расходы, всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общехозяйственные расходы, всего из них: | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 5 600 | 1 304 | 1 366 | 1 431 | 1 500 | 6 764 | 8 204 | 6 402 |
|  | общие постоянные затарты | 771 | 0 | 0 | 0 | 771 | 3 584 | 818 | 868 | 921 | 977 | 4 545 |  | 7 310 |
|  | затраты на оплату труда | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1 484 | 358 | 366 | 375 | 384 | 1 632 | 1 796 | 1 977 |
|  | отчисления на социальные нужды | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 533 | 128 | 132 | 135 | 138 | 586 | 644 | 704 |
|  | расходы на сбыт продукции, всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общие затраты на производство и сбыт продукции, всего в том числе: | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 6 581 | 1 549 | 1 611 | 1 676 | 1 745 | 7 744 | 9 185 | 7 450 |
|  | затраты на материалы и др. | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 981 | 245 | 245 | 245 | 245 | 981 | 981 | 1 048 |
|  | затраты на оплату труда | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1 484 | 358 | 366 | 375 | 384 | 1 632 | 1 796 | 1 977 |
|  | отчисления на социальные нужды | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 533 | 128 | 132 | 135 | 138 | 586 | 644 | 704 |
| 4 | НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1 000 | 228 | 242 | 257 | 273 | 1 269 | 1 609 | 2 041 |

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Норма амортизации, % | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  |  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | Всего | Всего |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего в том числе: |  | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) | по бизнес-плану, всего из них: |  | 10416 | 0 | 0 | 0 | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | здания и сооружения | 5% | 8438 | 0 | 0 | 0 | 8 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | оборудование | 20% | 1 978 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нематериальные активы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | ранее понесенные затраты на создание фондов, всего из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | здания и сооружения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нематериальные активы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | начисленная амортизация по проекту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 981 | 245 | 245 | 245 | 245 | 981 | 981 | 981 |
| г) | остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту |  | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 10 252 | 9 271 | 10 007 | 9 762 | 9 517 | 9 271 | 8 290 | 7 309 | 7 309 |
| 2 | Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые), всего в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) | основные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | здания и сооружения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нематериальные активы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | начисленная амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | остаточная стоимость основных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Начисленная амортизация, всего (сумма показателей пунктов 1"в" и 2"б") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 245 | 245 | 245 | 245 | 981 | 981 | 981 |
| 4 | Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пунктов 1"г" и 2"в") |  | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 10 252 | 9 271 | 10 007 | 9 762 | 9 517 | 9 271 | 8 290 | 7 309 | 7 309 |

| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| (на годовой объем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | Всего | Всего |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая выручка от реализации продукции (таблица 4, пункт 2) | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 17 330 | 4 178 | 4 279 | 4 383 | 4 489 | 19068 | 20 982 | 23 087 |
| 2 | НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2) | 842 | 0 | 0 | 0 | 842 | 3 576 | 862 | 883 | 904 | 926 | 3 935 | 4 330 | 4 764 |
| 3 | Уплачиваемые экспортные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2,3) | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 3238 | 13754 | 3 316 | 3 396 | 3 479 | 3 563 | 15134 | 16 652 | 18 323 |
| 5 | Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт 3), кроме того: | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 6581 | 1 549 | 1 611 | 1 676 | 1 745 | 7 744 | 9 185 | 7 450 |
| а) | НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (таблица 6, пункт 4) | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1 000 | 228 | 242 | 257 | 273 | 1 269 | 1 609 | 2 041 |
| 6 | Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 245 | 245 | 245 | 245 | 981 | 981 | 981 |
| 7 | Налоги, включаемые в себестоимость, всего в том числе: | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 138 | 33 | 34 | 35 | 36 | 151 | 167 | 183 |
|  | налог на пользование автомобильными дорогами | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 138 | 33 | 34 | 35 | 36 | 151 | 167 | 183 |
| 8 | Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 4 и пунктов 5, 6 и 7) | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 1 715 | 6 054 | 1 489 | 1 506 | 1 522 | 1 537 | 6 257 | 6 320 | 9 709 |
| 9 | Налоги относимые на финансовый результат (прибыль), всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 30 | 30 | 29 | 28 | 107 | 98 | 88 |
|  | налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 30 | 30 | 29 | 28 | 107 | 98 | 88 |
|  | налог на рекламу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проценты за кредит, относимых на финансовый результат (прибыль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Налогооблагаемая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 10) | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 1 715 | 5 937 | 1 458 | 1 477 | 1 493 | 1 509 | 6 150 | 6 222 | 9 620 |
| 12 | Налог на прибыль (24%) | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 523 | 131 | 131 | 131 | 130 | 507 | 468 | 398 |
| а) | Проценты за кредит, выплачиваемые из чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 068 | 0 | 4 305 | 915 | 848 | 2 723 | 1 652 | 580 |
| 13 | Чистая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9, 10 и 12, 12а) | 1 581 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | -653 | 1 327 | -2 959 | 448 | 531 | 2 920 | 4 103 | 8 642 |
| 14 | Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 12 за вычетом показателя пункта 5"а") | 793 | 0 | 0 | 0 | 793 | 3 353 | 828 | 835 | 842 | 847 | 3 431 | 3 452 | 3 392 |

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | Всего | Всего |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |
| 1 | Денежные поступления (сумма показателей пунктов 1"а" и 1"б"), всего в том числе: | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 4 080 | 17 330 | 4 178 | 4 279 | 4 383 | 4 489 | 19 068 | 20 982 | 23 087 |
| а) | поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1) | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 4 080 | 17 330 | 4 178 | 4 279 | 4 383 | 4 489 | 19 068 | 20 982 | 23 087 |
| б) | прочие доходы от производственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Денежные выплаты (сумма показателей пунктов 2"а" и 2"б"), всего в том числе: | 2 499 | 0 | 0 | 0 | 2 499 | 10 934 | 2 606 | 2 688 | 2 775 | 2 865 | 12 444 | 14 246 | 12 883 |
| а) | затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5, 5а) | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 7 581 | 1 777 | 1 853 | 1 933 | 2 017 | 9 013 | 10 794 | 9 490 |
| б) | платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14) | 793 | 0 | 0 | 0 | 793 | 3 353 | 828 | 835 | 842 | 847 | 3 431 | 3 452 | 3 392 |
| 3 | Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показатклей пунктов 1 и 2) | 1 581 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 6 396 | 1 573 | 1 591 | 1 608 | 1 624 | 6 624 | 6 735 | 10 204 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 4 | Поступление средств (сумма показателей пунктов 4"а", 4"б" и 4"в"), всего в том числе: | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) | денежные средства претендента на начало реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | продажа имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | Списание НДС, уплаченного при приобретении внеоборотных активов | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выплаты (таблица 2, пункт 5), всего | 14 999 | 5 508 | 5 832 | 3 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -12 499 | -5 508 | -5 832 | -1 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | -10 918 | -5 508 | -5 832 | -1 159 | 1 581 | 6 396 | 1 573 | 1 591 | 1 608 | 1 624 | 6 624 | 6 735 | 10 204 |
|  | Сальдо потока нарастающим итогом |  | -5 508 | -11 340 | -12 499 | -10 918 |  | -9 345 | -7 755 | -6 146 | -4 522 |  |  | 12 306 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 8 | Поступление средств (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в"), всего в том числе: | 14 999 | 5 508 | 5 832 | 3 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) | поступления от продажи своих акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них продажа государству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | кредиты всего, в том числе | 14 999 | 5 508 | 5 832 | 3 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кредитная линия на приобретение основных средств | 14 999 | 5 508 | 5 832 | 3 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Выплата средств (сумма показателей пунктов 9"а", 9"б" и 9"в"), всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 211 | 0 | 4 305 | 915 | 848 | 10 133 | 7 760 | 4 866 |
| а) | уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 068 | 0 | 4 305 | 915 | 848 | 2 723 | 1 652 | 580 |
|  | кредитная линия на приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 068 | 0 | 4 305 | 915 | 848 | 2 723 | 1 652 | 580 |
|  | по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | погашение основного долга, всего из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 410 | 6 108 | 4 285 |
|  | кредитная линия на приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 143 | 0 | 0 | 1 071 | 1 071 | 4 285 | 4 285 | 4 285 |
| в) | выплата дивидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 14 999 | 5 508 | 5 832 | 3 659 | 0 | -8 211 | 0 | -4 305 | -915 | -848 | -10 133 | -7 760 | -4 866 |
| 11 | Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 4 081 | 0 | 0 | 2 500 | 1 581 | -1 815 | 1 573 | -2 714 | 693 | 776 | -3 509 | -1 025 | 5 339 |
|  | Сальдо потока нарастающим итогом | 8 162 | 0 | 0 | 2 500 | 4 081 | 2 594 | 5 653 | 2 940 | 3 633 | 4 409 | -2 610 | -1 150 | 5 213 |

| Таблица 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетный эффект от реализации проекта, тыс. рублей |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты | 2 715 | 1 000 | 1 269 | 1 609 | 2 041 |
| а) | предполагаемая государственная поддержка проекта (таблица 3, пункт 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | НДС (комполектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 2 715 | 1 000 | 1 269 | 1 609 | 2 041 |
| 2 | Поступления средств (сумма показателей пунктов 2"а", 2"б", 2"в", 2"г", 2"д", 2"е", 2"ж"), итого в том числе: | 3 827 | 13 952 | 16 426 | 14 659 | 7 769 |
| а) | налоги и платежи в бюджет (таблица 9, пункт 2 "б") | 3 508 | 4 353 | 4 700 | 5 061 | 1 231 |
| б) | единовременные затраты при оформлении земельного участка (подтверждается первичным документом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | подоходный налог на заработанную плату 0,13*затраты на оплату труда (таблица 6, пункт 3) | 194 | 855 | 1 007 | 1 194 | 968 |
| г) | отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) (таблица 6, пунк3 - отчисления на социальные нужды) | 125 | 533 | 586 | 644 | 704 |
| д) | выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) | возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, пункт 9"а") | 0 | 6 068 | 2 723 | 1 652 | 580 |
| ж) | возврат основного долга государству (таблица 9, пункт 9"б") | 0 | 2 143 | 7 410 | 6 108 | 4 285 |
| 3 | Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | 1 112 | 12 952 | 15 158 | 13 050 | 5 728 |
| 4 | То же нарастающим итогом | 1 112 | 14 064 | 29 222 | 42 272 | 48 000 |
| 5 | Коэффициент дисконтирования (пункт 8 бизнес-плана) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 6 | Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления показателей пунктов 3 и 5) | 1 014 | 10 772 | 11 498 | 9 028 | 3 963 |
| 7 | Чистый дисконтированный доход государтва нарастающим итогом | 1 014 | 11 787 | 23 285 | 32 313 | 36 276 |
|  | Чистый дисконтированный доход государтва с учетом рисков | 907 | 8 610 | 8 216 | 5 767 | 3 963 |
| 8 | Чистый дисконтированный доход государтва с учетом рисков нарастающим итогом | 907 | 9 517 | 17 732 | 23 499 | 27 462 |
|  | Ставка рефинансирования | 25% |  |  |  |  |
|  | Прогноз инфляции в бюджете РФ на 2002г. | 14% |  |  |  |  |
|  | Величина риска средняя (увеличение объемов продаж существующей продукции) | 13% |  |  |  |  |

| Таблица 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост налоговых платежей в бюджеты разных уровней, тыс. рублей |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ставка | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прирост НДС (федеральный бюджет) | 20% | -2 067 | 1 750 | 1 758 | 1 722 | 1 624 | 4 787 |
| 2 | Прирост налога на прибыль всего, в том числе: | 24% | 134 | 523 | 507 | 468 | 398 | 2 028 |
|  | федеральный бюджет | 7,5% | 42 | 163 | 158 | 146 | 124 | 634 |
|  | областной бюджет | 14,5% | 81 | 316 | 306 | 283 | 240 | 1 225 |
|  | местный бюджет | 2,0% | 11 | 44 | 42 | 39 | 33 | 169 |
| 3 | Прирост налога на пользователей автодорог (областной бюджет) | 1% | 32 | 138 | 151 | 167 | 183 | 671 |
| 4 | Прирост налога с продаж всего, в том числе: | 5% | 194 | 825 | 908 | 999 | 1 099 | 4 026 |
|  | областной бюджет | 2% | 78 | 330 | 363 | 400 | 440 | 1 610 |
|  | местный бюджет | 3% | 117 | 495 | 545 | 599 | 660 | 2 416 |
| 5 | Прирост налога на имущество всего, в том числе: | 2% | 0 | 117 | 107 | 98 | 25 | 348 |
|  | областной бюджет | 1% | 0 | 59 | 54 | 49 | 13 | 174 |
|  | местный бюджет | 1% | 0 | 59 | 54 | 49 | 13 | 174 |
| 7 | Прирост налога на рекламу (местный бюджет) | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, в том числе |  | -1 718 | 3 309 | 3 389 | 3 413 | 3 297 | 11 691 |
|  | федеральный бюджет |  | -2 025 | 1 914 | 1 916 | 1 868 | 1 748 | 5 421 |
|  | областной бюджет |  | 191 | 842 | 874 | 897 | 876 | 3 681 |
|  | местный бюджет |  | 117 | 554 | 599 | 648 | 672 | 2 589 |

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  | по кварталам | по кварталам | по кварталам | по кварталам | Всего |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Амортизационные отчисления (таблица 8, пункт 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 981 |
| 2 | Чистая прибыль (таблица 8, пункт 13) | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 1 327 | -2 959 | 448 | 531 | 612 | 692 | 770 | 846 | 920 | 992 | 1 061 | 1 129 | 8 642 |
| 3 | Сумма амортизации и чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 1 573 | -2 714 | 693 | 776 | 857 | 937 | 1 015 | 1091 | 920 | 1237 | 1 307 | 1 374 | 9 623 |
| 4 | Инвестиционные затраты (таблица 2, пункт 5) | 5 508 | 5 832 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Списание НДС, уплаченного при приобретении внеоборотных активов (таблица 9 пункт 4г) | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сальдо накопленной амортизации, чистой прибыли и инвестиционных затрат | -5 508 | -5 832 | -1 159 | 1 581 | 1 573 | -2 714 | 693 | 776 | 857 | 937 | 1 015 | 1091 | 920 | 1237 | 1 307 | 1 374 | 9 623 |
| 7 | Сальдо накопленной амортизации, чистой прибыли и инвестиционных затрат нарастающим итогом | -5 508 | -11340 | -12 499 | -10 918 | -9 345 | -12 059 | -11 366 | -10 590 | -9 733 | -8 796 | -7 781 | -6 689 | -5 769 | -4 531 | -3 225 | -1 851 | 2 934 |

| Таблица 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | Всего | Всего |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
| 1 | Постоянные (общие) затраты без НДС (таблица 6 пункт 2) | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 5 600 | 1 304 | 1 366 | 1 431 | 1 500 | 6 764 | 8 204 | 6 402 |
| 2 | Прямые (переменные ) затраты без НДС (таблица 6 пункт 1) | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 981 | 245 | 245 | 245 | 245 | 981 | 981 | 1 048 |
| 3 | Общая выручка от реализации продукции без НДС и налога спродаж (таблица 4 пункт 2) | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 3 238 | 13 754 | 3 316 | 3 396 | 3 479 | 3 563 | 15 134 | 16 652 | 18 323 |
| 4 | Точка безубыточности (частное от деления пункта 1 на разность пункта 3 и пункта 2) | 42% | нет | нет | нет | 42% | 44% | 42% | 43% | 44% | 45% | 48% | 52% | 37% |
| 5 | Необходимый объем выручки за период для дотижения точки безубыточности | 1 347 | нет | нет | нет | 1 347 | 6 030 | 1 408 | 1 472 | 1 539 | 1 610 | 7 232 | 8 718 | 6 790 |